观山悦湖·福邸样板间装修工程

竞争性磋商文件

项目编号：HXZBB2025-14

采购人：泰安市君悦置业有限公司

采购代理机构：山东合信项目管理有限公司

日        期：二〇二五年三月

目 录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	3

2.1  总则	3

2.2  磋商文件	7

2.3  报价、响应文件编制	8

2.4  供应商应当提交的资格、资信证明文件	11

2.5  响应文件递交截止时间、唱价时间以及地点	11

2.6  唱价、磋商、推荐成交供应商以及废标	12

2.7  质疑与投诉	19

第三章  评审办法	21

第四章  合同条款和格式	26

4.1  签订合同	26

4.2  合同主要条款	26

第五章  设计任务书	62

第六章  响应文件格式	68

6.1  报价函及报价函附录	71

6.2  首轮报价一览表	73

6.3  价格清单	74

6.4  技术部分	78

6.5  项目管理机构	79

6.6  资格审查资料	84

6.7  缺陷责任期保修服务	93

# 竞争性磋商公告

（招标编号： HXZBB2025-14）

项目所在地区： 山东省,泰安市

一、招标条件

本观山悦湖·福邸样板间装修工程已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金，招标人为泰安市君悦置业有限公司。本项目已具备招标条件， 现招标方式为其它方式。

- 项目概况和招标范围

- 规模：观山悦湖·福邸样板间装修工程

- 范围：本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的：

- (001)观山悦湖·福邸样板间装修工程;

- 投标人资格要求

- (001 观山悦湖·福邸样板间装修工程)的投标人资格能力要求：1、本项目要求供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并同时具有建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质，并具有相应的设计、采购及施工能力。

- 2、拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 类），且未担任任何建设工程（含预中标项目）施工项目的项目经理，并符合《注册建造师管理规定》等相关规定。拟派施工负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 类），且未担任任何建设工程（含预中标项目）施工项目的项目经理，并符合《注册建造师管理规定》等相关规定，可由本项目项目经理兼任。设计负责人须具备高级工程师职称。

- 3、根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法【2016】285 号）规定，投标人不得为失信被执行人。

- 4、本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

- （1）联合体投标的，联合体各方须签订联合体协议书，在联合体协议书中应明确联合体牵头人以及各方的权利和义务；

- （2）联合体成员以一个投标人的身份参与本次投标，不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。

- 招标文件的获取

- 获取时间：从2025年03月06日08时30分到2025年03月12日16时30分

- 获取方式：凡有意参加投标者，请登录山东合信项目管理有限公司官方网站(网址：http://www.sdhxgw.net/)下载竞争性磋商文件，潜在投标人需在获取文件时间内将加盖公章的营业执照扫描件发送至邮箱 tahx2016@vip.163.com （邮件内容注明项目名称、联系人、电话），磋商文件售价：450 元/套，售后不退。

- 五、投标文件的递交

- 详见竞争性磋商文件

- 六、开标时间及地点

- 详见竞争性磋商文件

- 七、其他

- 无

- 八、监督部门

- 本招标项目的监督部门为无。

- 九、联系方式

- 招 标 人： 泰安市君悦置业有限公司

- 地    址： 山东省泰安市泰山区岱宗大街 137 号

- 联 系 人： 高经理

- 电    话： /

- 电子邮件： /

- 招标代理机构： 山东合信项目管理有限公司

- 地    址：  泰安市长城路 81 号长城一品商业办公楼

- 联 系 人：  陈金秀、吴潇

- 电    话：  0538-8998169

- 电子邮件：  tahx2016@vip.163.com

# 第二章  供应商须知

- 2.1  总则

供应商应仔细阅读本磋商文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次项目为竞争性磋商采购，指磋商小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求递交响应文件和最终报价，磋商小组推荐成交供应商的采购方式。

本磋商文件所称工程，为观山悦湖·福邸样板间装修工程。

2.1.1 前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 泰安市君悦置业有限公司 |
| 2 | 采购代理机构 | 山东合信项目管理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 观山悦湖·福邸样板间装修工程 |
| 4 | 项目概况 | 32#叠院样板房面积约782㎡（包含上叠、中叠、下叠1、下叠2四个实体样板房户型）及样板房公共区域面积约21㎡。 |
| 5 | 建设地点 | 项目位于泰安城市西北角，京福高速、104国道京沪高铁、辛泰铁路围绕，邻近泰安高铁站。 |
| 6 | 报价范围 | 与本工程的相关设计、采购、施工、验收、保修等。具体内容详见设计任务书。 |
| 7 | 计划工期 | 45日历日。实际开工日期以发包人的书面通知为准。 |
| 8 | 质量要求 | 执行国家现行验评标准及要求，达到合格标准。 |
| 9 | 预算控制价 | 本项目预算控制价为387.200958万元，其中设计费预算控制价为95万元，建筑安装工程费预算控制价为292.200958万元。 首轮报价不得高于预算控制价，否则其报价无效。 |
| 10 | 供应商资格要求 | 1、本项目要求供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并同时具有建筑装饰工程设计专项乙级及以上资质，并具有相应的设计、采购及施工能力。 2、拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且未担任任何建设工程（含预中标项目）施工项目的项目经理，并符合《注册建造师管理规定》等相关规定。拟派施工负责人须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且未担任任何建设工程（含预中标项目）施工项目的项目经理，并符合《注册建造师管理规定》等相关规定，可由本项目项目经理兼任。设计负责人须具备高级工程师职称。 3、根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法【2016】285号）规定，投标人不得为失信被执行人。 4、本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： （1）联合体投标的，联合体各方须签订联合体协议书，在联合体协议书中应明确联合体牵头人以及各方的权利和义务； （2）联合体成员以一个投标人的身份参与本次投标，不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。 |
| 11 | 供应商资质资格要求的证明材料和情况说明 | 开标时，供应商应将以下资格审查资料复印件附在响应文件中。如没有按要求及时、完整、准确的提交，一律按无效标处理，因此造成的一切后果和损失均由供应商自行承担。 - 营业执照、资质证书； 2、参加投标的如为法定代表人，则须提供法定代表人身份证；如为被授权委托人，则须提供被授权委托人身份证、法定代表人授权委托书；（须提供原件）； 3、拟派项目经理注册建造师执业资格证书、有效的安全生产考核合格证B证；拟派施工负责人注册建造师执业资格证书、有效的安全生产考核合格证B证；设计负责人职称证书。 4、企业基本账户开户许可证或基本存款账户信息及保证金缴纳凭证复印件 5、供应商认为需要提交的其它证明材料。 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘。 |
| 13 | 投标有效期 | 自递交响应文件截止之日起90日历天。 |
| 14 | 报价方式 | 工程设计费为固定总价，建安工程采用固定全费用综合单价。 |
| 15 | 投标保证金 | 1、保证金金额：人民币叁万伍仟元整。 2、保证金缴纳形式：采用银行转账、电汇等形式缴纳。 3、缴纳方式：磋商保证金必须以供应商名义办理，不得以供应商分支机构、个人或其它名义办理；供应商须将保证金从其基本账户划转到竞争性磋商采购文件指定的磋商保证金收取账户，否则视为未按要求缴纳磋商保证金。 4、收取人：山东合信项目管理有限公司 5、开户银行：中国银行股份有限公司泰安岱岳支行 6、账号：205218182955 7、保证金缴纳截止时间：同递交投标文件截止时间（以实际到账时间为准） 8、联系电话：0538-8998171 注：保证金缴纳时请供应商仔细核对收取人名称、开户银行及账号。联合体投标的，以牵头人办理即可。须备注项目名称，可简写。 |
| 16 | 是否允许递交备选报价方案 | 不允许 |
| 17 | 响应文件电子 版 | 内容：内容包含报价部分、商务部分和技术部分； 份数：1份； 格式：盖章签字完整的PDF格式扫描件，另提供EXCEL版本报价清单。 介质：U盘； 递交：电子版响应文件纸质响应文件同时递交。 |
| 18 | 是否接受联合体报价 | 不接受。 |
| 19 | 响应文件装订 | 将大小不一的文件材料折叠整理成A4纸面大小，左、下侧分别对齐，胶装成册（须含供应商递交的所有文件资料，如图纸等），否则其报价无效。 |
| 20 | 响应文件份数 | 正本 1 套，副本 3 套。 |
| 21 | 递交响应文件时间、截止时间、地点及地址 | 递交时间：2025年03月18日08时30分起至09时30分止。 截止时间：2025年03月18日09时30分 地点：山东合信项目管理有限公司会议室。 |
| 22 | 响应文件是否退还 | 不退还。 |
| 23 | 唱价时间及地点 | 同递交响应文件截止时间及地点 |
| 24 | 响应文件密封性检查 | 由供应商或者其推选的代表检查所有响应文件的密封情况。 |
| 25 | 唱价顺序 | 按照供应商递交响应文件的逆顺序进行。 |
| 26 | 磋商小组 | 磋商小组构成： 3 人。 |
| 27 | 评审办法 | 综合评估法 |
| 28 | 报价轮次 | 本次磋商共 2 轮报价（含首轮公开唱价） |
| 29 | 技术部分是否采用“暗标” | 否 |
| 30 | 成交供应商确定 | 由磋商小组推荐成交供应商候选人 |
| 31 | 付款方式 | 详见合同条款 |
| 32 | 招标代理服务费 | 参照计价格【2002】1980号文的有关收费标准收取招标代理服务费，由成交供应商支付。 |

2.1.2 当事人

2.1.2.1采购人：系指泰安市君悦置业有限公司。

2.1.2.2供应商：是指响应采购要求且符合磋商文件规定的资格条件和参加报价竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.1.2.3磋商小组：系指根据法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以推荐成交供应商的临时组织。

2.1.2.4成交供应商：系指经磋商确定的满足磋商文件实质性响应要求且综合得分最高的，取得与采购人签订合同资格的供应商。

2.1.2.5采购代理机构：系指山东合信项目管理有限公司。

2.1.3 磋商依据及原则（参照）

2.1.3.1《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》；

2.1.3.2《中华人民共和国民法典》；

2.1.3.3《中华人民共和国建筑法》；

2.1.3.4其他有关法律、行政法规及省市规范性文件规定。

2.1.4 合格的供应商

2.1.4.1符合本磋商文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料；

2.1.4.2法定代表人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一标段或者未划分标段的同一采购项目同时报价；

2.1.4.3供应商不得直接或者间接地与为本次采购的工程进行设计、编制规范等文件所委托的咨询公司或者其附属机构有任何关联。

2.1.4.5供应商提供的证明材料内容必须真实、完整、有效。

符合上述条件的供应商即为合格供应商，具有参与磋商的资格。

2.1.5 保密

参与磋商活动的当事人应对磋商文件和响应文件中的商业秘密、技术秘密和个人隐私等保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

2.1.6 语言文字以及度量衡单位

2.1.6.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释；

2.1.6.2所有计量均采用中华人民共和国法定的计量单位；

2.1.6.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

2.1.7 踏勘现场

2.1.7.1磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人必须按照规定时间、地点组织供应商踏勘项目现场，以获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用、责任和风险。

2.1.7.2采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人不对供应商由此而做出的推论、理解和结论负责。

2.1.7.3供应商经采购人允许，可进入项目现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，供应商应对踏勘现场而造成的人员伤亡、财产损失以及由此引起的连带责任和费用负责。

2.1.8  偏离

采购人允许响应文件偏离磋商文件某些非实质性要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围、幅度和项数，否则其报价无效。

2.1.10 其他条款

2.1.9 其他条款

2.1.9.1供应商成交后直至验收止，成交供应商不得以任何形式和理由转包或者分包，如出现上述情形，采购人向提出申请并经批准后，可取消其成交资格，并与其解除合同，由此引起的经济损失全部由成交供应商承担。

2.1.9.2不论磋商过程和结果如何，供应商的响应文件均不退还。

2.1.9.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

## 2.2  磋商文件

2.2.1 磋商文件的构成

磋商文件主要由以下部分组成：

2.2.1.1竞争性磋商公告；

2.2.1.2供应商须知：

（1）总则；

（2）竞争性磋商文件；

（3）报价、响应文件编制；

（4）供应商应当提交的资格、资信证明文件；

（5）响应文件递交截止时间、唱价时间以及地点；

（6）唱价、磋商、推荐成交供应商以及废标；

（7）纪律和监督；

（8）质疑与投诉。

2.2.1.3 评审办法；

2.2.1.4 合同条款和格式；

2.2.1.5 设计任务书；

2.2.1.6 响应文件格式。

采购人或者采购代理机构对竞争性磋商文件所作的答疑、澄清或者修改，作为竞争性磋商文件的组成部分。

## 2.3  报价、响应文件编制

2.3.1报价

2.3.1.1报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算控制价，否则其报价无效。

2.3.1.2供应商不得以任何方式或者方法提供报价以外的任何附赠条款，否则报价无效。

2.3.1.3供应商应按照竞争性磋商文件要求的内容填写报价，并由法定代表人或其授权代表签署，否则报价无效。

2.3.1.4供应商须按照附件格式表格要求填写，否则其报价无效。

2.3.1.5唱价时，响应文件中首轮报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2.3.1.6公开报价时，采购代理机构对供应商的首轮报价进行唱价，若有多个报价或附有条件的报价，报价无效。

2.3.1.7本项目清单编制费按照鲁价费发[2004]239号、鲁价费发[2007]205号计取，由成交供应商支付给采购代理机构。

2.3.2 响应文件的签署要求

2.3.2.1响应文件用不褪色的材料书写或者打印。磋商文件要求供应商法定代表人或其授权代表签字处，均须本人用黑色中性签字笔签署（包括姓和名）并加盖单位公章，不得用签名章、签字章等代替，也不得由他人代签，否则其报价无效。

授权代表签字的，响应文件应附法定代表人授权委托书，否则其报价无效。

2.3.2.2“报价函”、“法定代表人授权委托书”必须由法定代表人签署，否则其报价无效。

2.3.3 响应文件的盖章要求

供应商在响应文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章，否则其报价无效。

2.3.4 响应文件的时间单位、有效期以及费用

2.3.4.1除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

2.3.4.2投标有效期为90日历天，即自递交响应文件截止之日起90日历天，响应文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。在磋商文件规定的投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在投标有效期内要求供应商延长投标有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为磋商文件和响应文件的组成部分；供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，拒绝延长投标有效期的，其报价失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改响应文件，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

2.3.4.3供应商应自行承担其准备和参加磋商活动发生的所有费用。不论磋商结果如何，采购人或者采购代理机构不承担任何费用。

2.3.5 响应文件格式以及编制要求

根据有关规定，响应文件按照以下要求、格式统一编制：

2.3.5.1封面设置。响应文件材料封面设置包括：响应文件、项目名称、项目编号、供应商全称和日期。

2.3.5.2响应文件内容。供应商应按照磋商文件的要求以及格式编写响应文件，响应文件应尽量避免加行、涂改、插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章且由供应商的法定代表人或其授权代表签字确认，否则其报价无效。

2.3.5.3响应文件装订。响应文件以A4纸张制作，并编制目录，目录、内容标注连续页码；必须胶装成册；否则，采购代理机构不予受理。

2.3.5.4响应文件密封。将所有响应文件正副本密封在一起。

2.3.5.5响应文件数量以及要求。供应商应准备一套电子版响应文件和 4 套纸质响应文件，其中正本 1 套和副本 3 套，每套纸质响应文件上明确注明“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。

未按磋商文件规定编制、签署、制作、装订和密封的响应文件，其报价无效。

2.3.6 响应文件的组成

供应商应按照磋商文件的要求以及格式编制响应文件并实质性响应，保证其所提交全部资料真实、准确以及完整，否则报价无效。

2.3.6.1响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

（1）报价函及报价函附录；

（2）首轮报价一览表；

（3）价格清单；

（4）技术部分；

（5）项目管理机构；

（6）资格审查资料；

（7）缺陷责任期保修服务。

2.3.6.2电子版响应文件

（1）电子版响应文件内容与纸质响应文件内容一致。

（2）电子版介质为U盘。

（3）电子版响应文件作为响应文件的一部分，无论磋商结果如何，均不退回。

（4）电子版响应文件应与纸质响应文件同时递交。

2.3.7 投标保证金缴纳以及退还

2.3.7.1保证金缴纳金额及方式

详见投标人须知前附表

2.3.7.2投标保证金的退还

（1）供应商在磋商文件要求递交响应文件截止时间前书面要求撤回响应文件的，采购人或者采购代理机构自收到供应商书面撤回文件之日起五日内退还已收取的投标保证金。

（2）采购人或者采购代理机构最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金；

（3）未按规定退还投标保证金的，退还投标保证金时，应退还所收取的投标保证金以及银行同期存款利息。

2.3.7.3投标保证金的没收

发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

（1）提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的；

（2）响应文件递交截止时间后供应商撤回全部或者部分响应文件的；

（3）损害采购人或者采购代理机构合法权益的；

（4）供应商向采购代理机构、采购人、专家提供不正当利益的；

（5）经磋商小组认定有故意哄抬报价、串标或其他违法行为的;

（6）成交供应商未按照磋商文件规定签订合同的；

（7）法律、行政法规以及有关规定的其他情形。

2.3.7.4在磋商过程中，由于供应商的原因给采购代理机构造成损失的，采购代理机构有索赔的权利；给采购人造成损失的，应予以赔偿。

## 2.4  供应商应当提交的资格、资信证明文件

2.4.1 供应商在响应文件递交截止时间前须按前附表提交商务资格、技术支持等证明材料。

2.4.2 相关规定

2.4.2.1供应商的资格证明材料必须真实、有效、完整，且以中文为准，其中的字体、印章要清晰，否则其报价无效。

## 2.5  响应文件递交截止时间、唱价时间以及地点

2.5.1 响应文件递交及截止时间

2.5.1.1供应商应当在磋商文件要求递交响应文件截止时间前，将响应文件密封送达指定地点（含证明材料等）。在磋商文件要求递交响应文件的截止时间后送达的响应文件、证明材料等，采购人或者采购代理机构不予受理。

2.5.1.2响应文件的递交截止时间：详见前附表。

2.5.2 响应文件的密封和标记

2.5.2.1供应商递交的响应文件，按照标段分别装箱（袋）加以密封。

封套上标明采购项目编号、项目名称以及标段、供应商名称等，在封签处标注“请勿在   年  月  日   时之前启封”字样，并加盖供应商公章，未密封或无公章的，采购人或者采购代理机构不予受理。

2.5.3 响应文件的修改与撤回

2.5.3.1供应商在磋商文件要求递交响应文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已递交的响应文件，并以书面形式通知采购人或者采购代理机构。供应商对响应文件的补充、修改，应按照本磋商文件有关规定进行编制、密封、标记、盖章和递交。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

2.5.3.2在递交响应文件截止时间后到磋商文件规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。供应商要求补充、修改、替代响应文件的，采购人或者采购代理机构不予受理。

2.5.4 唱价时间

唱价时间：详见前附表。

因特殊情况需要推迟唱价时间的，采购人或者采购代理机构必须提前报监督管理部门同意后通知参加报价的供应商，否则必须按时唱价。

2.5.5 唱价地点

地点：详见前附表。

地址：详见前附表。

## 2.6  唱价、磋商、推荐成交供应商以及废标

2.6.1 唱价

2.6.1.1唱价程序

唱价由采购人或采购代理机构主持。

（1）宣读唱价会议纪律；

（2）公布在递交响应文件截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（3）宣布主持人、唱价人、记录人等有关人员姓名；

（4）供应商或供应商代表检查所有响应文件密封情况，并签字确认；

（5）按照供应商递交响应文件的逆顺序，宣布响应文件开启顺序；

（6）按照顺序当众唱价，公布供应商名称、首轮报价等内容，并记录在案；

（7）供应商法定代表人或其授权代表、采购人代表、记录人等有关人员在唱价记录上签字确认；

（8）唱价结束。

2.6.1.2 唱价

（1）唱价在磋商文件确定的递交响应文件截止时间的同一时间公开进行；采购代理机构按照本磋商文件规定的时间和地点组织召开唱价会议。届时邀请供应商法定代表人或其授权代表参加，参加唱价会议的法定代表人出具身份证、授权代表出具授权委托书和身份证且必须签字，否则，责任自负。

供应商少于三家的，采购人或者采购代理机构应退回供应商已递交的响应文件，并依法重新组织采购，且不承担任何费用和责任。

（2）检查响应文件密封情况，由供应商或者其推选的代表检查所有供应商响应文件的密封情况并由法定代表人或其授权代表签字确认。

供应商法定代表人或其授权代表认为某个或者某些供应商的响应文件密封不符合规定的，应当面提出，由采购人及采购代理机构根据磋商文件相关规定作出判断。经确认无异议的，相关各方供应商法定代表人或其授权代表签字确认后，由采购代理机构工作人员当众拆封，开启各供应商响应文件；按照上述规定开启响应文件后，供应商再对响应文件的密封情况提出异议的，采购人或者采购代理机构不予受理。经确认存在争议的，采购人及采购代理机构现场记录，通过录音、拍照、录像等手段保存相关证据，相关供应商法定代表人或其授权代表签字确认后，开启有争议的响应文件；由磋商小组处理，处理决定认为响应文件不符合规定的，有争议的响应文件按无效报价处理。

（3）由采购代理机构工作人员唱价。

①唱价顺序：按照供应商递交响应文件的逆顺序进行。

②唱价内容：唱价人当众宣读供应商名称、标段、首轮报价等《首轮报价一览表》中的主要内容。供应商若有报价内容未被唱出的，应在唱价时及时声明或者提出，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

（4）唱价：由采购代理机构指定专人负责唱价和记录，唱价记录由供应商法定代表人或其授权代表、采购人代表、记录人等有关人员签字确认，采购代理机构负责存档备查。

（5）供应商对唱价有异议的，应当在唱价现场以书面形式提出，采购人或者采购代理机构应当场给予答复，并制作记录，供应商法定代表人或其授权代表、采购人代表、采购代理机构相关人员签字确认。

2.6.2磋商

2.6.2.1磋商小组

（1）磋商小组的组成

采购人按有关规定组建磋商小组。评审由依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成，其中评审专家不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

达到公开招标数额标准的工程采购项目，竞争性磋商小组应当由五人以上单数组成。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含一名法律专家。

（2）评审专家的抽取

①采用随机抽取方式从依法设立的专家库中确定磋商小组成员。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

②参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。磋商小组成员的名单在成交结果确定前必须严格保密。

（3）磋商小组成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

（4）磋商小组负责对各响应文件进行评审、比较、评定，并按本磋商文件的规定推荐成交供应商。

（5）磋商小组具有依据磋商文件进行独立评审的权力，且不受外界任何因素的干扰。磋商小组成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对磋商结果有不同意见的磋商小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明不同意见。磋商小组成员拒绝评审或者拒绝在评审报告上签字且不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。磋商小组应当对此作出书面说明并记录在案。

（6）磋商小组的职责：

①审查响应文件是否符合磋商文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并作出评价；

②要求供应商解释或澄清其响应文件；

③编写评审报告，受采购人委托按照事先确定的办法直接推荐成交供应商；

④告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

（7）磋商小组的义务：

①遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

②提出真实、可靠的评审意见；

③严格遵守评审纪律，不得向外界泄露评审情况；

④发现供应商在磋商活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向有关部门报告并加以制止；

⑤按照磋商文件的规定进行独立评审，对个人的评审意见承担法律责任；

⑥编写并审定评审报告；

⑦配合采购人或者采购代理机构答复供应商提出的质疑；

⑧对评审过程和结果，以及采购人、供应商的商业秘密保密；

⑨配合有关部门的投诉处理和监督检查工作。

（8）磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避:

①供应商或者供应商主要负责人的近亲属；

②项目主管部门或者有关部门的人员；

③与供应商有经济利益关系；

④曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚；

⑤与供应商有其他利害关系。

（9）评审程序

①宣布评审纪律以及回避提示；

②推荐磋商小组组长；

③资格性审查；

④符合性审查；

⑤技术评审与商务评审；

⑥澄清有关问题；

⑦磋商；

⑧推荐成交供应商；

⑨编写评审报告。

（10）评审

磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（11）评审完成后，磋商小组向采购人提出评审报告，评审报告由磋商小组全体成员签字确认。

2.6.3 推荐成交供应商

2.6.3.1磋商小组按照事先确定的办法推荐成交供应商候选人。

2.6.3.2成交供应商除因法定不可抗力外不得随意放弃成交资格，否则承担相应法律责任。成交供应商确因不可抗力不能履行合同，或因被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，由采购人依法重新组织采购。

2.6.3.3确定成交供应商后，采购人或采购代理机构应当在三日内发布成交公示，公示期为1个工作日。采购人同时向成交供应商签发成交通知书。

采购人、采购代理机构不按照规定发布成交公示或者发布成交公示后不签发成交通知书的，应当承担法律责任，给成交供应商造成经济损失的应承担赔偿责任。

2.6.3.4成交通知书对采购人和成交供应商都具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交的，应当承担相应法律责任。

2.6.4报价无效及废标

2．6.4.1出现下列情形之一的，报价无效：

（1）响应文件未按磋商文件规定要求制作、密封、签署、盖章；

（2）拒绝报价、报价不确定、超出预算控制价或者有多个报价；

（3）法定代表人或其授权代表未按时参加唱价会议或参加唱价会议未提供有效证明；

（4）相关资格资质证明的复印件未按磋商文件要求制作；

（5）不符合磋商文件中规定资格条件；

（6）响应文件正副本未区分或者内容严重不一致；

（7）投标有效期不满足磋商文件要求；

（8）无供应商法定代表人或其授权代表签字；

（9）联合体未提交联合体协议书；

（10）响应文件未完全满足磋商文件中实质性要求的；

（11）低于成本价且无法提供相关证明材料；

（12）磋商小组认定技术方案不符合磋商文件要求；

（13）评审期间，没有按磋商小组要求提交经法定代表人或授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件实质性内容；

（14）供应商未提交最终报价；

（15）供应商存在弄虚作假的行为；

（16）属于采购人与供应商、供应商与供应商相互串通投标情形；

（17）对采购人、采购代理机构、磋商小组及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正；

（18）在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定供应商的投标未能通过此项评审的。

（19）未按磋商文件要求提供经签字和盖章的供应商承诺书的。

（20）未按规定缴纳投标保证金；

（21）供应商编制工程量清单报价时，未按采购人提供的工程量清单格式填写或改变清单内容的。

（22）磋商文件规定的其他报价无效情形；

（23）法律、法规、规章规定属于报价无效的其他情形。

对报价无效的认定，必须经磋商小组集体作出决定并出具报价无效的事实依据，由供应商法定代表人或其授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响磋商小组作出的决定。

2.6.4.2废标

出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为；

（3）因重大变故，采购任务取消；

（4）法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

废标必须经磋商小组集体作出决定，经磋商小组全体成员签字确认后生效。废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由告知所有供应商。

2.6.5 特殊情况处置程序

2.6.5.1评审活动终止

（1）磋商小组应当执行连续评审的原则，按照磋商文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评审工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存磋商文件和所有响应文件，择期重新组建磋商小组进行评审，前期参加评审的磋商小组成员应回避。

（2）发生下列情况之一的，磋商小组应终止评审：

①发生了不可抗力事件；

②发生磋商小组名单泄密、评审信息泄露；

③出现非法干预评审工作；

④发现磋商小组或者成员未按照磋商文件规定评审或者存在违反法律法规规定行为，且拒绝改正。

出现上述情形的，有关管理部门有权予以废标或者建议采购人和采购代理机构封存磋商文件和所有响应文件，择期重新组建磋商小组进行评审。

2.6.5.2磋商小组中途更换成员

（1）除非发生下列情况之一，磋商小组成员不得中途更换：

①因不可抗拒的客观原因，不能到场或者需在评审过程中退出评审活动；

②根据法律法规规定，某个或者某几个磋商小组成员需要回避；

（2）退出磋商小组的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向有关管理部门提出更换磋商小组成员意见并获准后，根据本磋商文件规定的磋商小组成员产生方式另行确定替代者进行评审。

2.6.5.3记名投票

在评审过程中，磋商小组发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由磋商小组全体成员以记名投票方式表决。

2.6.6违法违规情形

2.6.6.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通报价：

（1）供应商之间协商报价等响应文件的实质性内容；

（2）供应商之间约定成交供应商；

（3）供应商之间约定部分供应商放弃报价或者成交；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同报价；

（5）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

2.6.6.2有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

2.6.6.3有下列情形之一的，属于采购人与供应商串通报价：

（1）采购人在唱价前开启响应文件并将有关信息泄露给其他供应商;

（2）采购人直接或者间接向供应商泄露磋商小组成员等信息；

（3）采购人明示或者暗示供应商压低或者抬高报价；

（4）采购人授意供应商撤换、修改响应文件；

（5）采购人明示或者暗示供应商为特定供应商成交提供方便；

（6）采购人与供应商为谋求特定供应商成交而采取的其他串通行为。

2.6.6.4供应商有下列情形之一的，属于供应商弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

2.6.6.5 违规处理

供应商有下列情形之一的，列入不良行为记录名单

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在采购过程中与采购人进行协商磋商；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

（7）一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为；

（8）捏造事实或者提供虚假投诉材料；

（9）不按照规定程序以及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、短信等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人；

（10）法律、法规和磋商文件中规定的其他情形。

## 2.7  质疑与投诉

2.7.1 质疑

参加本次政府采购活动的投标人认为竞争性磋商文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。

2.7.1.1质疑函应包括以下主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

2.7.1.2供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，否则采购人或者采购代理机构不予受理。

2.7.1.3接收质疑的方式：以书面形式由法定代表人或其授权代理人直接送达。

2.7.1.4采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

2.7.1.5投标人对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性磋商小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

2.7.2 投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购人监督部门投诉。

2.7.2.1投诉人提起投诉应符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合质疑和投诉内容要求；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经采购人监督部门投诉处理；

（5）采购人监督部门规定的其他条件。

2.7.2.2投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

2.7.2.3投诉书应当包括以下主要内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

2.7.2.4投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.7.2.5投诉人不符合上述规定提起的投诉，采购人监督部门不予受理。

# 第三章  评审办法

- 3.1  初步评审

3.1.1 第一阶段：初步评审

3.1.1.1资格性审查

1.否决供应商资格和资质、投标项目负责人资质、证书有效期等不符合相关要求的投标；

2.否决授权书、投标函、投标承诺书等实质性不响应磋商文件要求的投标；

3.审查磋商文件中规定的其他实质性要求。

3.1.1.2符合性审查

1.否决投标报价格式或形式不符合磋商文件要求的投标；

2.对商务标中投标报价进行核对、比较、筛选，确认投标报价中是否存在算术性错误、错漏项、报价过高过低的项目、不平衡报价的内容，向供应商提出书面澄清、说明或补正要求，根据磋商文件中对细微偏差进行补正的方法和标准对供应商所作的书面答复进行分析和确认；

3.评标委员会认为供应商的投标报价经过澄清、说明或补正后可能低于其个别成本，不能做出合理说明或者其说明不被评标委员会认可的，评标委员会可以认定其低于成本，并否决其投标；

4.否决更改了清单报价中不得更改内容的响应文件；

5.否决其他违反磋商文件规定、没有实质性响应磋商文件规定（如投标报价超出招标控制价、未按规定计取规费等）的投标。

- 3.2 磋商

3.2.1磋商小组所有成员集中与实质性响应磋商文件的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的机会。磋商小组通过随机方式确定参加磋商供应商的顺序。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3.2.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

磋商小组认为，供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响工程质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的磋商资格。

评审结束后，交采购代理机构汇总、统计，打印出结果，由磋商小组对供应商的技术和商务进行最后的复核，并签字确认。

3.2.3综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终评审价格最低的供应商的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100

3.2.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照评审因素的量化指标评审得分推荐。

3.2.5第一成交候选人除因法定不可抗力外不得随意放弃成交资格，否则承担相应法律责任。第一成交候选人确因不可抗力不能履行采购合同，或因被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商；依次确定其他成交候选人与采购人预期差距较大，或对采购人明显不利的，采购人可重新采购。

- 3.3 评分标准分项明细表

3.3.1 评分因素以及分值

| 评分因素 | 价格部分 | 技术文件 | 商务文件 | 总分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 10 | 70 | 20 | 100 |

3.3.2 价格部分

| 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 10 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×10%×100 计算报价得分时，所有的分值计算均保留两位小数。 |

3.3.3 技术文件

| 评审项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分70分 | 设计方案 | 1、质量管理及时间安排措施情况，0-2分； 2、设计理念和创新，布局合理符合项目功能特性，0-2分； 3、完成项目目标的保证措施，0-2分； 4、根据投标单位提供的设计方案的可行性、可实施性，是否满足工程设计要求，0-4分。 |
|  | 承包人实施方案 | 1、工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计与施工的协调措施，0-10分； 2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置，0-6分； 3、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案，0-10分； 4、设计、施工进度计划和各阶段进度的保证措施，0-10分； 5、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施，0-10分； 6、安全文明施工和环境保护措施，0-6分； 7、劳动力、机械设备和材料投入计划，0-2分； 8、环境管理要点（包含扬尘污染防治措施方案，无此项作废标处理），0-2分； 9、施工图设计期间、工程施工及工程竣工验收期间等各个阶段的服务承诺，0-2分； 10、采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付、采 购变更管理、仓储管理，0-2分。 |

3.3.4 商务文件

| 评审项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 20分 | 缺陷责任期保修服务 | 1、缺陷责任期保修服务措施，0-10分。 2、缺陷责任期保修服务人员的安排计划、响应时间、响应程度及保证措施，0-10分。 |

备注：1、技术标中缺少针对某一项评审要点的内容时，经评标委员会确认后，该项得分为0分。缺少三项及以上评审要点的，评标委员会可以视为其技术标不能满足工程施工需要。

2、响应文件的技术标得分，应将技术标评委得分汇总排序，采用算数平均值。（保留2位小数，不四舍五入，以下相同）。

3、评委对某一技术标的评分不足技术标分值总分的60%，应当对其评分做出书面说明。

最终报价函（式样）

致：（采购人名称）

根据本次磋商情况和贵方的最终报价邀请，我方愿意提供最终承诺报价，为此，我方作如下郑重承诺：

1．根据磋商情况，我方提供的                       的最终报价如下：

人民币：                        （万元）

大  写：

- 若成交，合同单价同比例下调。

- 其它承诺事项：

供应商：

法定代表人或其授权代表（签字）：

年  月  日

- 第四章  合同条款和格式

- 4.1  签订合同

4.1.1采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

4.1.2 签订的合同以磋商文件合同条款为基础。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.1.3 磋商文件、响应文件、书面承诺和成交通知书均作为采购合同的组成部分，且具有法律效力。成交供应商应严格履行合同规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

4.1.4 成交供应商不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。

当成交供应商放弃成交结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，由采购人依法重新组织采购。

4.1.5法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

- 4.2  合同主要条款

GF-2020-0216

建设项目工程总承包合同

中华人民共和国住房和城乡建设部

制定

国家市场监督管理总局

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就             项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：                                    。

2. 工程地点：                                    。

3. 工程审批、核准或备案文号：                    。

4. 资金来源：                                    。

5. 工程内容及规模：                              。

6. 工程承包范围：                                。

二、合同工期

计划开始工作日期：         年     月     日。

计划开始现场施工日期：         年     月     日。

计划竣工日期：         年     月     日。

工期总日历天数：        天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：                                。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 合同暂定价（含税）为：

人民币（大写)                 （¥              元）。

其中：

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写)             （¥         元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)           （¥          元）；

（2）暂定建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）；

2. 合同价格形式：工程设计费为固定总价，建安工程采用固定全费用综合单价合同。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：                              。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书；

（6） 价格清单；

（7） 联合体关于分工、费用收取、发票开具等事项分配的协议书（如果有）

（8） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

- 八、订立时间

本合同于        年     月     日订立。

- 九、订立地点

本合同在                        订立。

- 十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。

- 十一、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

| 发包人：（公章） | 承包人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： | 统一社会信用代码： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： |

## 第二部分 通用合同条件

详见《建设项目工程总承包合同》GF-2020-0216

- 第三部分 专用合同条件

## 第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件： 施工组织设计、招标文件和投标文件、补充协议、补充条款、施工现场统一管理协议、和解调解协议、有关工程洽商、变更等  。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：                     。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：本工程施工现场在建筑红线内及红线外的市政绿化 。

1.1.3.10 永久占地包括： 本项目规划红线范围内的土地 。

1.1.3.11 临时占地包括： 建设临时工程的用地或用于施工所需场地，如：临建用地、仓储、组装用地、居住生活用地，临时占路、占人行道、占公共用场地。如承包人为实施本项目而须临时占用本项目规划红线范围外的土地，则须由承包人配合发包人履行必要的占地审批手续；在工程竣工验收合格后，由承包人做好场地复原工作。费用均由承包人承担 。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用   /   语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它相关规定 。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括： 《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》、《工程消耗量定额》、《工程量清单计价规范》等 。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：  如需要，协商解决   ；发包人提供的国外标准、规范的份数：  如需要，协商解决 ；发包人提供的国外标准、规范的时间： 如需要，协商解决  。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：    /    。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求： 发包人代表有权随时向承包人发出为使工程合理正确施工竣工以及保修所需的补充文件和指示。承包人应执行这些补充文件和指示，并受其约束 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：详见合同协议书部分，同一层次的合同文件规定有矛盾的，以较后时间制定的为准，投标文件相关内容与招标文件不符的，以有利于发包人的为准 。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：   执行通用合同条款   。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式： 执行通用合同条款   。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：  执行通用合同条款     。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： 书面、快递、挂号信、传真、邮件、手机短信、微信等形式。

发包人的送达地址：   发包人办公室   。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：   书面、快递、挂号信、传真、邮件形式   。

承包人的送达地址：    发包人办公室      。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：属发包人  。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：   执行专用条款   。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式 已包含在合同价款中   。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：              ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：             ，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为   执行通用合同条款  。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：   无   。

## 第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：应最迟于开工日期7天前移交。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括： 执行通用合同条款 。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限： 执行通用合同条款 。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：  无   。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：  无   。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：   /  。

## 第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：                                 ；

发包人代表的身份证号：                             ；

发包人代表的职务：                                 ；

发包人代表的联系电话：                            ；

发包人代表的电子邮箱：                             ；

发包人代表的通信地址：                             ；

1、参与工程质量、安全、投资、进度的管理及各有关协作单位的协调等事宜；2、与监理单位配合，做好隐蔽工程的验收；2、施工期间，对技术变更、工程量签证及各类文件的审批权3、承包人项目经理及有关人员的调换须事先经其同意；4、撤换其认为不合格的施工单位主要管理人员；5、行使合同赋予发包人的其他权力。；

发包人代表的职责：按照发包人要求。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：                                   ；

发包人人员职务：                                   ；

发包人人员职责：按照发包人及发包人代表要求。

3.3 工程师

3.3.1 工程师名称：                          ；

工程师监督管理范围、内容：本项目另行授权第三方进行监理；

工程师权限：

（1）就工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、使用要求等，对发包人的建议权；

（2）对工程结构设计和其它专业设计中的技术问题，向设计单位提出建议，并向发包人提出书面报告；

（3）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期、降低成本的原则向承包人提出建议，并书面向发包人提出书面报告；

（4）组织协调与工程建设有关的协作单位的关系，重要协调事项应事先向发包人报告；

（5）具有对工程使用的材料、设备和施工质量的检验权；

（6）对工程施工进度 和安全文明施工情况的检查、监督权；

（7）在工程施工合同约定的工程单价价格范围内，具有工程款支付的审核和签认权；

（8）监理过程中如发现承包人工作不力，可提出要求承包人调换有关人员的建议；

（9）对承包人违反合同、质量、进度、安全文明施工相关约定（规定）的行为进行处罚的权利。

（10）具体权限详见《建设工程委托监理合同》。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：执行通用合同条款。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定： 执行通用合同条款 ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定： 执行通用合同条款 。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：  执行通用合同条款 。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：执行通用合同条款。

## 第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：(1)施工现场总水表后的管线、变压器之后线路、污水接驳点前的管道、通讯等管网线路，由承包人自行解决，达到施工要求的标准，满足施工需要并配合总承包的管理，相关费用由承包人承担。

(2)承包人负责整修发包人指定的进场道路及场内施工用道，满足施工及材料、设备运输的需要，费用由承包人承担。为满足施工需要的临时设施、辅助设施及安全防护设施所发生的费用，由承包人承担；修复因施工期间运输损坏的发包人提供的场内运输道路。

(3)承包人必须按规定足额缴纳农民工工资保证金，以确保农民工工资及时发放。承包人应按时、优先支付建筑工人工资，杜绝建筑工人上访事件。在工程实施期间及工程质保期内，如出现与本工程有关的建筑工人到各级政府、政府主管部门、发包人办公场所等上访、纠缠（不限于农民工工资支付问题）情况时，承包人须自行在8小时内处理完毕，此外，发包人将从工程款中扣除所欠农民工工资金额两倍或两倍以上违约金；

(4)承包人应在每月25日前向发包人代表提交3份工程进度计划及相应进度统计报表的月报，每月二十八日前向发包人代表提交三份施工月报；

(5)其他各类文件的提交内容以技术规范为准。提交时问：至少有5个工作日的时间供发包人代表审核认可。份数：视发包人代表的需要而定；

(6)所有承包人提交的文件或图纸的修改和撤回，必须得到发包人代表的认可；

(7)承包人负责在工程施工、竣工验收及保修的整个过程中参与施工的全部人员的安全。除因发包人、发包人代表或发包人雇员的行为或过失而造成的伤亡外，发包人不承担承包人或其分包单位雇用的工人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任；承包人负责在需要的时间和地点，根据有关部门要求，自费提供和维护所有灯光、护板、栅栏、警告标识、警告设备、警告设施信号和警卫、监控设备等，并且对工程进行保护或为公众提供安全和方便；

(8)对施工场地交通、环卫和噪音等管理要求以及所采取相关措施发生的全部费用，由承包人负责；

(9)承包人负责已完工程的成品保护，费用由承包人承担；

(10)承包人负责做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线、文物及花木的保护，采取的相关保护措施（如：支护等）所发生的所有费用由承包人承担；

(11)承包人负责施工场地清洁，交工前应将所有临时设施(临时道路、房屋、管线等)拆除并清理出场，现场应达到技术规范与合同的要求；

(12)除合同另有规定外，发包人无论何时均不对上述承包人的设备、设施和材料的损失或损坏承担任何责任；

(13)在合同要求范围内的施工、竣工和保修均应不使下述各方遭受不必要的干扰：①公众的便利。②对公用道路、便道的使用和他人财产的占用。③承包人应保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害赔偿及其他开支，承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担全部责任及费用，工期不得顺延；

（14）承包人所派施工现场的现场主要管理人员若有变更，需提前7日内报告发包人，并完成相关手续后方可更换。

（15）提供有关人员上岗证，施工机械设备合格证、年审证明等有关证件；

（16）承包人应积极配合各级领导莅临检查，做好施工现场迎检工作，特别是做好场区外施工区域相邻道路的硬化及清洁，积极配合环保检查工作，达到环保、文明施工的要求，费用全部由承包人承担。

（17）按照《泰安市住房和城乡建设局关于进一步落实建设领域保障农民工工资支付制度的通知》（泰建函[2021]42号文）规定，承包人须在工程项目所在地银行自主开设农民工工资专用账户，专项用于支付农民工工资。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：        否          。

履约担保的方式、金额及期限:         \         。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                     ；

执业资格或职称类型：                              ；

执业资格证或职称证号码：                          ；

联系电话：                                        ；

电子邮箱：                                         ；

通信地址：                                        。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  执行通用合同条款 。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求： 每月不得少于25天，否则每缺勤一天，项目经理按2000元/天进行处罚 。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：   项目经理未经监理人代表或发包人代表同意，擅自离开施工现场的，视为缺勤，不足半天按半天计，超半天按一天计。1天以内（含1天），违约金为2000元；2天以上（含2天）的，违约金为5000元。发包人视情节轻重决定是否要求承包人更换合格项目经理或解除合同  。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围: 工程开工前，项目经理全权代表承包人为发包人完成前期手续办理，并统筹设计过程；工程开工后全权代表承包人履行合同并常驻施工现场，直接负责本项目施工中的各项责任。工程完工后，完成发包人分配的其他后续工作。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任： 发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，承包人支付合同价款0.5‰违约金。

设计人擅自更换项目设计负责人的违约责任：发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，承包人支付合同价款0.5‰违约金。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:  发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，承包人支付合同价款0.5‰违约金 。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：  接到开工通知后7天内   。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限： 接到开工通知后7天内  。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：  给工程造成质量、进度影响的需承担相应责任  。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：  发包人有权单方面解除合同而不承担违约责任，承包人支付合同价款0.5‰违约金 。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求： 必须提前一周报发包人批准 。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任： 主要项目管理人员考勤自开工令发布之日起至工程移交之日止。每月考勤天数不得少于25天。少于25天时，每缺勤一天，按2000元/天进行处罚。主要管理人员未经监理人代表或发包人代表同意，擅自离开施工现场的，视为缺勤，不足半天按半天计，超半天按一天计。连续两月考勤天数不足25天的，发包人有权要求更换相关管理人员或解除合同而不承担违约责任。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：  未经发包人同意，承包人不得将施工合同范围内任何工程进行分包  。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括： 经发包人同意，工程施工中凡涉及专业分包工程，承包人必须分包给具备相应资质的单位施工，并保证通过有关部门验收 。

其他关于分包的约定：                               。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定： 分包单位的合同款在符合分包合同要求后由总承包方支付 。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：成员分工按照联合体协议书执行。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：    执行通用合同条款  。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：   执行通用合同条款  。

第5条 设计

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限：  执行通用合同条款  。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为： 发包人负责组织工程设计文件审查会议 ，审查会议的相关费用由  发包人  承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：  执行通用合同条款   。

5.3 培训

培训的时长为   /  ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为   /  。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求： 竣工资料的费用由承包人承担。承包人向发包人提交3套完整竣工资料（含3套竣工图）、按照施工图的格式和比例绘制与实际施工现场相吻合的竣工图3套，电子版1套，每出现一处不吻合处按1000 元/处从工程未支付款项中扣除，经监理人复核签证后加盖竣工图章交发包人；并给规划部门提供该部门认可的电子版竣工图。其测图、绘图、竣工资料收集整理达到泰安市城建档案馆归档要求。

承包人应按照国家、省、市以及发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后向发包人完整移交如下竣工档案：

①竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式三份，电子版档案一份；

②承包人移交竣工档案的时限：承包人应于工程竣工验收后 28天内将竣工档案提交监理工程师签认，监理工程师应在收到竣工档案后3天内签认。经监理工程师签认后，承包人应及时将竣工档案移交给发包人归档并同时移交有关归档的证明文件。发包人经审查合格的，应在收到竣工档案后7 天内签署档案验收意见；不合格的，要求承包人限期补正，直至合格为止。

③电子版竣工图的编制，以发包人提供的施工图为基础。承包人在移交竣工档案时，应一并移交发包人提供的施工图。

④电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属发包人所有，非经发包人许可，承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担。

⑤因承包人的原因致使发包人未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到行政处罚的，由承包人承担全额赔偿责任。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：  承包人的竣工资料应依据现场实际施工情况整理编制，并对其真实性终生负责。竣工资料经监理人及发包人签字确认后，丝毫不能免除承包人承担因竣工资料不完整、不准确导致的一切问题的责任。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：  执行通用合同条款 。

## 第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：  执行通用合同条款  。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由   承包人  负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：    /   。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：    符合相关试验标准     。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由  承包人 承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：    /   。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：本工程使用的材料、设备，发包方有采购权或参与采购。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：工程施工中所需的材料由发包人、监理单位共同认可后方可采购使用。对不符合要求的材料、设备，发包人有权责令不予使用并清除现场。承包人承担所供材料、设备的采购、运输、装卸、保管费用及质检部门的检验检测等相关费用。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求：     /      。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：   /       。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：  执行通用合同条款  。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：  /  。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：    /     。

试验和检验费用的计价原则： 按照相关规定执行 。

## 第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 发包人委托承包人，但相应费用仍由发包人承担 。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：    /     。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：    /     。

关于场内交通与场外交通边界的约定：  施工围挡（以发包人指定位置）为准  。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人  承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：  由承包人承担，已包含在合同价款当中；如需临时占地，由承包人自行办理申请手续并承担相关费用    。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：     /   。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：    执行通用合同条款   。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：执行通用合同条款。施工控制网资料的告知期限：/  。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定： 承包人应按时、优先支付建筑工人工资，杜绝建筑工人上访事件。在工程实施期间及工程质保期内，如出现与本工程有关的建筑工人到各级政府、政府主管部门、发包人办公场所等上访、纠缠（不限于农民工工资支付问题）情况时，承包人须自行在8小时内处理完毕  。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：  零死亡、零事故。如因承包人原因发生安全事故时，承包人承担全部责任，并无条件向发包人交纳违约金10万元/次  。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：    /     。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：  执行通用合同条款  。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：  由承包人承担现场保安责任（包括配置现场电子监控设备），由承包人负责保安管理 ，费用已包含在合同价款中 。

## 第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作： 开工日期之前完成   。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：  执行通用合同条款     。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：    执行通用合同条款   。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：    /      。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：  执行通用合同条款  。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：    执行通用合同条款   。

8.4.2 进度计划的具体要求：  进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，进度计划经发包人批准后实施。进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况   。

关键路径及关键路径变化的确定原则：   /  。

承包人提交项目进度计划的份数和时间： 3份，提交时间最迟不超过约定开工日期前7天 。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：  执行通用合同条款 。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限： 执行通用合同条款 。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限： 执行通用合同条款 。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：  施工过程中，承包人应向监理人指定的代表呈递一份每日的日进度报表、每周的周进度报表和每月的月进度报表  。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的0.1‰ ，累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：10% 。

如因承包人原因导致总工期延误超过60个日历天时，发包人可单方解除合同并重新更换施工单位，承包人同意在不完善结算手续的情况下立即无条件撤出工地，同时，承包人愿承担给发包人造成的所有损失。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：  按照国家有关部门审批报送要求  。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形： 根据泰安市历史气象资料中的气象数据，由发包人、承包人、监理人共同认定为异常恶劣的气候条件 。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：  由发包人视实际情况而定  。

## 第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：  执行通用合同条款 。

竣工试验的操作要求：  执行通用合同条款  。

## 第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定： 具备验收条件后，承包人提起申请、监理人14天报发包人28内审批完 。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式： 无  。

10.3	 工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求： 竣工验收合格的，发包人应在验收合格后60天内向承包人签发工程接收证书。收到发包人移交工程书面通知之日前承包人承担照管、成品保护、保管等与工程有关各项费用。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间： 执行专用合同条款第5.4.1款  。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任： 无 。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：  自应接收之日起承担照管、成品保护、保管等与工程有关各项费用，向发包人交纳违约金3000元/天  。

设计人交付设计成果后，按有关规定参加有关的设计审查及报批政府有关部门审批，并负责根据审查结论及政府有关部门提出的设计修改意见对不超出原定设计服务范围的内容作调整补充，调整补充时间不得超过【7】日否则按每逾期一日按照合同价款【1】%支付违约金。对该调整工作，发包人不另行支付任何费用。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：  执行通用合同条款  。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定： 承包人完成竣工退场的期限为工程竣工验合格后  。

10.5.3人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：执行通用合同条款 。

## 第11条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限： 从工程实际通过竣（交）工验收之日起计24个月。其他约定执行通用条款 。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 对于保修范围的抢修工作，自接到发包人或物业公司通知时起1小时内到位维修；一般维修，保证自接到发包人或物业公司通知时起24小时内到位维修 。

11.6 缺陷责任期终止证书：   执行通用合同条款   。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为： 详见附件1：工程质量保修书 。

## 第12条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：   否   。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：  发包人  。

第13条 变更与调整

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后  7  日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后  7  日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照  第13.3.3项  执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：    /    。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：不可竞争项目不让利。(1)合同中已有适用于变更工程的单价，执行合同单价；（2）合同中只有类似于变更工程的单价，可以参照类似工程合同单价；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的单价，按相应主管部门出具的最新计量计价标准（材料价格执行投标价格，没有投标价格的执行经发包人驻工地代表和现场的监理工程师、跟踪审计人员确认的市场价格）计算工程价格为最高结算价，并经发包人、监理单位、跟踪审计单位确认后执行。

13.4 暂估价

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：      无      。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：   承包人不得参与暂估价投标  。

招投标程序及其他约定：  \ 。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：     \    。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：   执行通用合同条款   。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：    否      。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：  市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整 。

## 第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定： 工程设计费为固定总价，建安工程采用固定全费用综合单价合同。

14.1.2 关于合同价格调整的约定： 合同价格已含税，若因国家政策原因导致增值税率调整，应根据最新的税率对未支付合同价款进行调整，最终适用税率以国家政策公布的适用税率为准  。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：结算时工程量据实结算。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：        /                    。

预付款支付期限：              /                     。

预付款扣回的方式：            /                    。

14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：         /                     。

预付款担保形式：             /                     。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：

设计费：

合同签订后，发包人收到发票后15日内支付合同金额的25%，第二阶段（平面及概念设计阶段）图纸审定后15日内支付合同金额的25%，第三阶段（深化设计阶段）图纸提交后15日内支付合同金额的25%，第四阶段（施工图阶段）图纸提交后15日内支付合同金额的20%，项目完成并开业后30日内支付剩余合同价款。

建筑安装工程费：

本工程无预付款，工程价款按月进行计量支付，每次付款按已完工程量计算价款的80%，工程竣工、验收合格后付至已完工程量计算价款的80%，审计定案后付至审计定案值的97%，余款在缺陷责任期（24个月）满后无质量问题一个月内付清。

以上款项均由招标人支付。

农民工工资支付按照合同“附件3：关于保障农民工工资支付协议书”有关条款执行。

进度付款申请单应包括的内容：   执行通用合同条款  。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：  执行通用合同条款   。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：   执行通用合同条款    。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：    执行通用合同条款   。

14.5 竣工结算

承包人提交竣工结算申请的时间：  执行通用合同条款   。

竣工结算申请的资料清单和份数： 纸质版一式叁份，电子版一份    。

竣工结算申请单的内容应包括：  执行通用合同条款  。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 执行通用条款。

发包人完成竣工付款的期限：竣工结算定案手续完善后56天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用合同条款 。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 (2) 种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：                ；

(2)  3 %的工程款；

(3) 其他方式：                                    。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第 (2) 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：   /         ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式:           /                      。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：            。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：             。

## 第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形   无  。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：/。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（1）在承包人无正当理由延长工期的情况下，如果发包人认为本合同工程或其任何部分的进度过慢或工程质量无任何保证，因而不能按预定的工期竣工或达不到预定的质量标准时，发包人可将此情况通知承包人并提出警告，承包人应据此采取措施，以便加快工程进度和保证工程质量，承包人无权为了采取任何措施而要求增加任何附加费用。如承包人对发包人的上述警告没有积极改正，则发包人将在书面警告发出后14天内进驻现场接管工程，终止承包人在本合同项下的承包权利，但不因此免除合同规定的承包人的任何义务与责任，或影响合同赋予发包人或工程师的各种权利和权限，发包人有权自行完成该工程或邀请其他承包人完成该工程。

（2）承包人将发包人支付给承包人的款项转移（或挪用），承包人须按发包人要求及时补回，并向发包人支付与转移（或挪用）款项数额相等的违约金；

（3）合同履约期间，工程师发出的为保证工程质量和安全的口头指令及书面文件，承包人应执行，因此发生的费用已包含在本合同内，结算时不予调整。

（4）承包人施工过程中存有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形，出现质量问题，应按发包人、监理人的要求改正，直至停工整改，且工期不予顺延。

（5）双方在确定合同日期及各控制节点工期时已充分考虑雨雪、冰雹、台风、高温等异常天气，也已考虑停水、停电、节假日、道路施工影响等不利因素，承包人不得因以上理由提出工期和费用索赔。

（6）承包人承担各种违约金后，仍不足以弥补发包人的实际损失的，承包人还须继续承担赔偿责任。

（7）各种违约按国家法律法规规定及现场管理办法执行。（造成损失的由承包方承担）。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：  14天内   。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用合同条款 。

第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：执行通用合同条款 。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：执行通用合同条款 。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：      无    。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的  28  天内完成款项的支付。

第18条 保险

18.1 设计和工程保险

该专用条款中约定投保的所有保险内容，有关费用已包含在合同价款中，均由承包人购买，发包人不再额外支付，保险有效期至工程竣工验收合格交付发包人使用为止。

承包人应以发包人和承包人双方的名义为本合同工程投保工程一切险和第三者责任险。保险单必须与招标文件中规定的保险范围保持一致。工程一切险是为永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。第三者责任险是对因实施本合同工程而造成的财产(本项目除外)的损失或损害，或人员的死亡或伤残所负责任进行的保险。

当本合同工程发生所述的损失或损害时，承包人应按保险单规定的条件和期限及时向发包人报告，并抄送监理工程师。如损害继续发生，承包人在递交第一次报告后，每7天报告一次，直到损害结束。

工程一切险和第三者责任险的保险范围应包括开工日直至本合同工程(或其单项工程)竣工颁发竣工证书为止，发包人和承包人遭受的并由投保协议所规定的损失或损害。但是，以下(1)、(2)两项由承包人负责投保：

(1)在缺陷责任期内发生的损失和损害，但起因是在缺陷责任期开始之前；

(2)承包人在施工的作业中引起的损失或损害。

在本合同工程的施工、缺陷修复履行保修义务过程中，发包人对承包人雇员的人身死亡或伤残，或财产(设备)的损失或损害不予赔偿；发包人不对承包人与此有关的索赔、损害、赔偿及诉讼等费用和其他开支承担任何责任。

办理本款保险的一切费用均由承包人（或分包人）承担，并已包括在合同价款中，发包人不单独支付。

承包人若不投保，工程结算时则保险费用将按合同价款的3‰和第三方责任险100万的3‰合计金额扣除，施工期间所发生的一切与本工程有关的人员、工程、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：  执行通用条款  。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：承包人还应为已经运抵现场的承包人装备办理财产保险，其投保金额应足以现场重置。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：  /    。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：  /    。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  双方要通过监理人相互通知并获得同意，但工伤保险变更除外（要强制投保） 。

第20条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   是   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：       执行通用条款     。

争议评审小组成员的确定：       执行通用条款        。

选定争议避免/评审组的期限：    执行通用条款         。

评审机构：                   执行通用条款         。

其他事项的约定：                   /               。

争议评审员报酬的承担人：     执行通用条款          。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：      /     。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：         /       。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向       /        仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地有管辖权  人民法院起诉。

附件1：工程质量保修书

附件2：安全施工合同

附件3：关于保障农民工工资支付协议书

- 附件1 工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程等，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                   。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》《山东省住房和城乡建设厅关于调整新建住宅工程质量保修期的指导意见》（鲁建质安字〔2022〕4号）及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．区内的给排水设施、道路等配套工程为 2年；

其他项目的保修期限为自工程竣工验收合格之日起2年。

建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

投标单位负责工程交付启用后运行维护管理3个月的磨合期。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：

地  址：                     地  址：

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                     账  号：

邮政编码：                   邮政编码：

- 附件2：安全施工合同

为在                             施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主            (以下简称“甲方”)与承包人    (全称)    (以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规及相关规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％—3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.乙方必须按照本项目项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11.乙方保证保证不发生任何形式安全事故，现场文明施工严格按照泰安市有关要求执行。如因乙方原因发生安全事故时，乙方除承担全部责任外，无条件接受甲方100000元/次的处罚。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，费用由责任方自行承担。

由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖法人章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：（盖单位章）                            乙方：（盖单位章）

法定代表人（签字或盖章）：                    法定代表人（签字或盖章）：

委托授权代理人（签字）：                      委托授权代理人（签字）：

地    址：                                   地    址：

电    话：                                   电    话：

日    期：                                   日    期：

- 附件3：关于保障农民工工资支付协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依据国务院令第724号《保障农民工工资支付条例》，发承包双方在自由平等基础上，一致达成本协议。

1、发承包双方严格按照泰安市解决企业拖欠农民工工资问题领导小组办公室下发的《关于进一步加强农民工工资支付工作规范化建设的通知》及泰安市住房和城乡建设局下发的《泰安市住房和城乡建设局关于进一步落实建设领域保障农民工工资支付制度的通知》（泰建函[2021]42号文）办理农民工工资支付工作；

2、承包人对所承包工程的农民工工资支付负总责。在工程项目开工前，到本市行政区域内的银行设立“农民工工资支付专用账户”（以下简称“专户”），也可与“农民工工资保证金专户”作为“农民工工资支付专用账户”合并使用，并与建设单位、开户银行签订《建设工程农民工工资专用账户资金托管协议》；

注：符合《山东省人力资源和社会保障厅等 11 部门关于印发山东省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知》免开专用账户的工程建设项目，承包人应当在工程施工合同签订之日起 10 日内，向项目所在地专用账户监管部门报送《免开专用账户报告》及遵守建设市场秩序、落实保障农民工工资支付制度、按时足额支付工资的《免开专用账户总包单位承诺书》。

3、工程合同约定的工资性工程进度款作为工程款组成部分，占合同价的比重不低于25%。工程开工后，发包人须每月5日前足额向承包人专户拨付工资性工程进度款。每月拨付金额为：

工资性工程进度款=工程合同总造价的25%÷合同工期（月）。如当月产生的工资性工程进度款高于25%，发包人须按实际金额拨付。

4、承包人应工资卡发放到农民工本人手中。承包人每月5日前出具上月的农民工工资支付清单，支付清单须经承包人项目经理签字并加盖承包人公章并经监理人、发包人驻工地代表确认。

5、发包人应加强对承包人按时足额支付农民工工资的监督。督促承包人加强劳动用工管理，妥善处理与农民工工资支付相关的矛盾纠纷。发生农民工集体讨薪事件的，发包人应当会同承包人及时处理，并向项目所在地人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门报告有关情况。

“建设工程农民工工资清单审核表”的真实性及准确性由承包人负责，出现任何农民工工资问题或纠纷均与发包人无关，由承包人自行承担；

6、发包人应当向承包人提供工程款支付担保。

7、发承包双方依据既有合同约定拨付工程款时，发包人扣除之前每月代支的农民工工资款后，将剩余工程款（扣除相应违约金及其他应扣除款项后）支付承包人；

8、其余内容严格执行泰安市解决企业拖欠农民工工资问题领导小组办公室下发的《关于进一步加强农民工工资支付工作规范化建设的通知》及泰安市住房和城乡建设局下发的《泰安市住房和城乡建设局关于进一步落实建设领域保障农民工工资支付制度的通知》（泰建函[2021]42号文）。

甲方：（盖单位章）                            乙方：（盖单位章）

法定代表人（签字或盖章）：                    法定代表人（签字或盖章）：

委托授权代理人（签字）：                      委托授权代理人（签字）：

地    址：                                   地    址：

电    话：                                   电    话：

日    期：                                   日    期：

注：合同以法审实际签署合同为准

- 第五章  设计任务书

一、项目概况

1.项目名称：观山悦湖 ·福邸样板间装修工程

2.项目位置：项目位于山东省泰安市西北角，京福高速、104国道、京沪高铁、辛泰铁路围绕，邻近泰安高铁站，非城市核心区，但是交通便捷。

3.设计面积：32#叠院样板房面积约782㎡（包含上叠、中叠、下叠1、下叠2四个实体样板房户型）及样板房公共区域面积约21㎡。

二、设计依据及基础资料

1.设计依据

（1）国家、泰安市有关设计标准、法规、规范、规程、规章和规定等；

（2）现行装饰装修工程相关国家标准设计规范；

（3）中华人民共和国有关物料安全规定。

（4）甲方提出的设计要求、设计范围、项目定位及设计资料；

（5）甲方提供的设计任务书及相关资料；

2.基础资料

（1）32#楼电子版建筑施工图

- 建筑规划方案（含建筑效果）

- 景观设计方案

- 其他资料。

三、设计任务及工作内容

1.设计任务

本阶段设计任务为：观山悦湖·福邸项目样板间室内设计。

2.工作内容

（1）设计阶段主要包含：概念设计阶段、方案设计阶段、初步设计、施工图设计、软装方案+清单设计阶段等五个阶段。

（2）设计范围：

展示样板房面积约782㎡（包含上叠、中叠、下叠1、下叠2四个实体样板房户型）及样板房公共区域面积约42㎡室内方案到施工图阶段硬装设计，包含后期配合施工服务工作。服务内容包括组织配合协调各分包设计单位（含招标人另行委托的相关咨询、顾问单位）完成相应的分包设计工作，负责组织、协调及监督工作，确保设计成果完全符合设计质量标准和招标人要求，全力协助招标人推进项目的建设进度。

设计区域：

| 序号 | 设计区域 | 所在楼层 | 面积 （㎡） | 设计内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下叠院样板间一 | 负一层、一层 | 225 | 硬装(方案至施工图)+软装(方案及清单)+机电(方案至施工图） |
| 2 | 下叠院样板间二 | 负一层、一层 | 290 | 硬装(方案至施工图)+软装(方案及清单)+机电(方案至施工图） |
| 3 | 中叠院样板间 | 负二层、二层 | 130.5 | 硬装(方案至施工图)+软装(方案及清单)+机电(方案至施工图） |
| 4 | 上叠院样板间 | 负二层、三至四层 | 157.5 | 硬装(方案至施工图)+软装(方案及清单)+机电(方案至施工图） |
| 5 | 叠院公区 | 公区（电梯厅及走道） | 21 | 硬装(方案至施工图)+机电(方案至施工图） |
| 6 |  | 电梯轿厢1个 | / | 硬装(方案至施工图)+机电(方案至施工图） |

注：

（1）设计面积暂定，最终以乙方实际承担并经甲方认可的设计面积为准。

（2）甲方有权可根据实际需求，调整设计范围，乙方根据甲方确定的范围进行设计工作，结算以甲方确认的为准。

（3）设计费用须根据实际发生情况进行支付和结算（如有未发生的将不予与支付）。

3.设计要求

（1）造型优美的空间构成和界面处理，宜人的光、色和材质配置，符合建筑物性格的环境气氛，用色符合色彩心理学原理，以满足室内环境精神功能的需要。

（2）采用合理的装修构造和技术措施，选择合适的装饰材料和设施设备，材料使用搭配合理，符合现实要求，使其具有良好的经济效益。

（3）设计个体的关系及尺度的把握，个体设计上具有技术上的可实施性并在真实的预算范围。

（4）施工图设计应完整详尽，图纸中须有体现主要细部节点的构造及技术特点的详图，施工图内容必须完全具备现场指导施工的作用。不同材质交接的部位要求考虑收口方式，并在施工图纸中出据收口详图。

（5）开关插座的水平定位应根据家具布置准确定位，避免与活动家具相冲突，强弱电插座的布置应根据有关规范保留一定的距离，以避免干扰。

（6）注意方案的可实施性、满足快速施工要求及成本控制（材料、施工工艺的结构要求）。

（7）恰当的设计元素的应用和设计的创造性，符合安全、防火、卫生等设计规范遵守与设计任务相适应的有关定额标准。

4.设计原则

设计单位需充分理解本项目的定位及所面向的客户群体，因此在装修设计上需满足以下原则：

户内装饰装修的材料选择原则，应符合下列要求：

（1）户内装饰装修材料应采用符合国家资源节约、环保等要求的建筑材料及住宅产品，优先采用通过ISO 9001质量认证、ISO 14001环境认证厂家的产品，不得采用高耗能及污染超标的材料。材料中甲醛、苯、氨、氡等有害物质必须符合现行国家标准《室内装饰装修材料有害物质限量》GB 18580~18588、《建筑材料放射性核素限量》GB 6566和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325等标准的要求；

（2）户内电气设计和材料的选用，均应符合《民用建筑电气设计规范》JGJ 16、《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327、《通用用电设备配电设计规范》GB50055的规定；

（3）户内装饰装修工程防火设计、材料的防火性能及等级的选用，均应符合《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045、《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222、《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327的规定；

（4）户内装饰装修材料应采用耐久性强、耐清洗、维修替换方便的建筑材料。

四、设计成果及要求

本合同包含但不限于以下工作内容，具体以甲方指令为准。

1.概念设计成果：

（1）概念设计构思说明；

（2）平面布置及流线组织；

（3）天花、墙面及地面示意图；

（4）空间概念设计示意及空间组织；

（5）参考效果图；

（6）其它能够充分表达概念设计草图、示意图等；

（7）室内软装（家具、装饰品）样式建议或参考。

提交形式：电子文件1份。

2.方案设计成果：

（1）方案设计和说明；

（2）彩色平面布置图和动线平面图

（3）主要空间效果图

（4）必要室内描述性视图，提供模型电子文档；

（5）地面、天花平面图 （CAD绘制）；

（6）重点区域立面图表达；

提交形式：A3文本装订成册白图 10 份，电子文件1份，主要材料明细表 10 份。

3.扩初图设计成果：

（1）扩初设计说明；

（2）图纸目录；

（3）材料明细表（包含材料编号、名称、规格颜色、使用位置）；

（4）定制非移动家具平面尺寸及布局图，主要空间可移动家具提供平面布局参考；

（5）地坪平面布置图；

（6）天花平面布置图；

（7）强，弱电、空调、水、暖通等设备施工图，含图例（结合甲方提供设备施工图的意见完善施工图，深度满足成本算量）；

（8）天花、立面、地面工程灯具平面图，含图例做法；

（9）天花、立面、地面装饰灯具平面图；

（10）各地坪、天花、灯具、设备等平面局部放大施工图；

（11）平面索引图；

（12）各立面展开图及索引图。

（13）主要材料明细表（包含材料编号、名称、规格颜色、推荐厂家、使用位置）；

施工图提交形式：电子文件1份。该阶段图纸设计深度满足成本算量要求。

4.施工图设计成果：

（1）施工图设计说明；

（2）图纸目录；

（3）材料明细表（包含材料编号、名称、规格颜色、使用位置）；

（4）原始建筑平面图；

（5）定制非移动家具详图及做法，主要空间可移动家具提供平面定位及尺寸布局参考；

（6）地坪平面布置详图及放大图；

（7）天花平面布置详图及放大图；

（8）强，弱电、空调、水等设备施工图，含图例（结合甲方提供设备施工图的意见完善施工图）；

（9）天花、立面、地面工程灯具平面图，含图例；

（10）天花、立面、地面装饰灯具平面图；

（11）各地坪、天花、灯具、设备等平面局部放大施工图；

（12）平面索引图；

（13）各主要立面展开图及索引图；

（14）剖面施工详图；

（15）标准详图（包括所有施工涉及的节点大样）；

（16）固定定制家具尺寸施工详图，包含家具样式分隔控制尺寸；

（17）特殊装饰施工详图及说明；

（18）天花布置图及天花造型放线图；

（19）材料实物展示板――编号与材料明细表对应。

（20）主要材料实物展示板；

施工图提交形式：A2图纸装订成册蓝图 10 份，物料、灯具、五金洁具清单 10 份，电子文件1份，材料实物展示板2份。

5.施工招投标阶段配合：

（1）图纸交底；

（2）图纸答疑。

6.施工阶段配合：

（1）对施工单位图纸交底；

（2）设计变更；

（3）现场施工技术配合服务，解决施工中碰到的各种设计问题；

（4）材料选型定板打样指导及确认；

（5）软装设计指导；

（6）最终验收。

- 7.竣工图：配合协助施工单位编制深化设计图，及时审核施工单位上报的深化设计图和竣工图等。

- 注：按照国家有关现行规范标准设计施工。

- 第六章  响应文件格式

【正（副）本】

项目

竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商全称：

日期：二〇   年  月  日

注：本文件为响应文件正本一份，副本 三 份。

目  录

6.1 报价函及报价函附录；

6.2 首轮报价一览表；

6.3 价格清单；

6.4 技术部分；

6.5 项目管理机构；

6.6 资格审查资料；

6.7 缺陷责任期保修服务。

- 6.1  报价函及报价函附录

（一）报价函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在磋商文件规定的投标有效期内不修改、不撤销响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．                                       （其他补充说明）。

供应商：                      （盖单位章）

法定代表人：                   （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

（二）报价函附录

项目名称：

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  | 姓名： |  |
| 2 | 工期 |  | 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  | 24个月 |  |
| 4 | 承包人履约担保金额 |  | 无 |  |
| 5 | 分包 |  |  |  |
| 6 | 逾期竣工违约金 |  |  |  |
| 7 | 逾期竣工违约金最高限额 |  | 无上限 |  |
| 8 | 质量标准 |  | 合格 |  |
| 9 | 预付款额度 |  | 无 |  |
| 10 | 预付款保函金额 |  | 无 |  |
| 11 | 质量保证金扣留百分比 |  | % |  |
| 12 | 质量保证金额度 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

供应商（盖单位章）：

法人代表或其授权代表（签字或盖章）：

日期：        年      月      日

- 6.2  首轮报价一览表

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 总报价： 大写： 小写： （元） 设计费： 大写： 小写： （元） 建安工程费： 大写： 小写： （元） |
| 工期 | （日历日） |
| 质量标准 |  |
| 项目经理姓名 |  |
| 对磋商文件认同程度 |  |

本表放在响应文件首页

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：       年      月      日

- 6.3  价格清单

附表1：投标总价

投标总价

建设单位：

工程名称：

首轮总价(小写)：

(大写)：

供  应  商：                        (单位盖章)

法定代表人：                           (签字或盖章)

编制时间：

附表2：

工程项目总价表

| 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |
| 首轮投标报价 | 工程设计费 | 大写： 小写： |
|  | 工程施工费 | 大写： 小写： |
|  | 合计（工程设计费报价+工程施工费） | 大写： 小写： |

供应商（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

设计费清单

单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |

建筑安装工程费清单

按照模拟清单报价。

- 6.4  技术部分

（一）设计方案

（二）承包人实施方案

1、工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计与施工的协调措施；

2、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；

3、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；

4、设计、施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

5、各分部分项工程的施工方案和质量保证措施；

6、安全文明施工和环境保护措施；

7、劳动力、机械设备和材料投入计划；

8、环境管理要点（包含扬尘污染防治措施方案，无此项作废标处理）；

9、施工图设计期间、工程施工及工程竣工验收期间等各个阶段的服务承诺；

10、采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付、采 购变更管理、仓储管理。

- 6.5  项目管理机构

- （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 注册单位 |  |

- 主要人员简历表

附表一：

项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

本表后应附拟投入项目经理的注册建造师证书、安全生产考核合格证书（B证）的复印件。（一级建造师注册证书必须符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）

附表二：

施工负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

本表后应附拟投入施工负责人的注册建造师证书、安全生产考核合格证书（B证）的复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书。（一级建造师注册证书必须符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）

承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                      （工程名称）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

年     月   日

附表三：

设计负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

本表后应附拟投入设计负责人的高级工程师职称的复印件。

- 6.6  资格审查资料

6.6.1供应商基本情况表；

6.6.2法定代表人身份证明；

6.6.3授权委托书；

6.6.4近二年完成的类似项目情况表；

6.6.5正在施工的和新承接的项目情况表；

6.6.6近二年发生的诉讼和仲裁情况；

6.6.7企业其他信誉情况表；

6.6.8联合体协议书

6.6.9供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。

- 6.6.1 供应商基本情况表

（若为联合体投标，联合体各方均须提供）

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、资质证书等材料的复印件。

- 6.6.2 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年       月       日

注：如为联合体投标，由法定代表人参加开标的，需为联合体牵头人的法定代表人参加开标。

- 6.6.3 授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：①法定代表人身份证明；②附授权委托人居民身份证的复印件

供应商：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

授权代表：                                   （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

备注：（1）如委托代理人参加开标时，须经供应商加盖单位章、法定代表人签字、委托代理人签字。（2）如为联合体投标，授权委托书可只提供由联合体牵头人出具。

- 6.6.4 近二年完成的类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目规模 | 发包人 名称 | 发包人联系人及电话 | 合同价格 | 开、竣工日期 | 工程质量 | 项目经理 | 技术负责人 | 总监理工程师及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后附成交通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件,并标明序号。

- 6.6.5 正在施工的和新承接的项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目规模 | 发包人名称 | 发包人联系人及电话 | 合同价格 | 开、竣工日期 | 工程质量 | 项目经理 | 技术负责人 | 总监理工程师及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后附成交通知书和（或）合同协议书复印件，并标明序号。

- 6.6.6 近二年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于供应商败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。若为联合体投标，联合体各方均须提供。

- 6.6.7 企业其他信誉情况表

- 6.6.8 联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担各自责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

年       月       日

备注：（1）若为联合体投标，格式可由投标人根据各自实际情况进行调整。（2）如为联合体投标，须经联合体各方加盖单位章、法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。

- 6.6.9 供应商认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。

（格式由供应商自拟）

备注：

接受联合体报价的，上述情况资料应包括联合体各方相关情况（若不接受联合体报价的，本条不做要求）

供应商对提供的以上资料的真实性负责，磋商过程中磋商小组若对以上供应商提供的资料有异议，可要求供应商提供原件进行复核，若发现有不实之处，按报价无效处理。

- 6.7  缺陷责任期保修服务

响应文件包装袋密封件正面和封口格式

响应文件包装袋密封件正面格式

收件人： 项目名称： 项目编号： 标段： 供应商名称： （加盖公章） 供应商地址： 邮政编码： 日 期： 20 年 月 日

响应文件封口格式

请勿在20 年 月 日 时 分之前启封 加盖供应商公章

附件1：

参照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）等有关规定，由中标人缴纳。

招标代理服务收费标准

| 服费务类率型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

注：由成交供应商支付给代理机构。若为联合体中标，由各联合体成员根据各自中标金额分别缴纳。

附件2：

鲁价费发[2004]239号、鲁价费发[2007]205号

各市物价局、建委（建设局）：
　　省物价局、省建设厅《关于新增建设工程造价咨询服务收费标准的通知》（鲁价费发［2004］239号）试行一年来，各地反映较好。为维护建设市场秩序，促进我省建设工程造价咨询服务行业的健康发展，决定建设工程造价咨询服务收费标准和其他相关事宜仍按鲁价费发［2004］239号文件规定执行。

附件：山东省建设工程工程量清单编制等计价项目造价咨询服务收费标准

二○○七年九月三十日

关于新增建设工程造价咨询服务项目收费标准的通知

鲁价费发〔2004〕239号

各市物价局、建委（建设局）：

为进一步规范工程造价咨询服务收费行为，促进建设工程造价咨询市场的健康发展，结合我省工程造价咨询市场的实际情况，现将新增建设工程造价咨询服务项目收费标准及有关规定公布如下，请按照执行。

一、本收费标准适用于本省行政区域内，具有企业法人资格，并取得国家建设部或省建设行政主管部门核发的《工程造价咨询单位资质证书》，面向社会承接建设项目的建设工程工程量清单、清单计价的编制、审核；施工阶段全过程工程造价的控制；以及其他工程造价咨询服务项目的工程造价咨询单位。

二、工程造价咨询服务收费属经营服务性收费，实行政府指导价管理，收费标准详见附件。收费单位可根据服务项目的难易程度，在规定标准的基础上适当浮动，上浮幅度最高不超过10%。

三、工程造价咨询单位接受委托开展咨询服务时，应与委托单位依法签订工程造价咨询合同，明确服务内容、收费标准和结算方式等。

四、各收费单位要在收费场所的显著位置明码标价，自觉接受社会和物价部门的监督检查。

五、本规定自2005年1月1日起执行。试行期一年，到期另行核定。按预算定额计价方式进行造价咨询服务的，仍按鲁价费发[1999]73号文件规定执行。

附件：山东省建设工程工程量清单编制等计价项目造价咨询服务收费标准

山东省物价局

山东省建设厅

二ＯＯ四年十二月二十九日

六、新增建设工程造价咨询服务收费

山东省建设工程工程量清单编制等计价项目造价咨询服务收费标准

单位：万元、‰

| 序号 | 咨 询 项 目 |  |  |  | 收费 基数 | 工程类型 | ≤100部分 | ≤1000部分 | ≤2000部分 | ≤5000部分 | ＞5000部分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程预算、结算、招标标底、投标报价的编制（工程量清单计价方式） |  |  |  | 建安工程造价 | 建筑工程 | 5.4 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 3.6 |
|  |  |  |  |  |  | 安装工程 | 6.4 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 4.6 |
| 二 | 工程预算、结算、招标标底、投标报价的审核（工程量清单计价方式）（一）+（二） |  | (一) | 核增、减额5%以下（含） | 送审工程造价 | 建筑工程 | 5.4 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 3.6 |
|  |  |  |  |  |  | 安装工程 | 6.4 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 4.6 |
|  |  |  | (二) | 核增、减额5%以上 | 按核增减额5%以上的额度收取(%) | 5 |  |  |  |  |  |
| 三 | 建设工程工程量清单编制或审核 |  |  |  | 建安工程造价 | 建筑工程 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 2.7 |
|  |  |  |  |  |  | 安装工程 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 3.4 |
| 四 | 施工阶段全过程造价控制（含预结算） |  |  |  | 建 安 工程造价 |  | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| 五 | 钢筋及预埋件计算 |  |  |  | 实际吨数 | 12元/吨 |  |  |  |  |  |
| 六 | 竣工决算编制 |  |  |  | 建设项目总费用 |  | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
| 七 | 竣工决算审核 |  |  |  | 建设项目总费用 |  | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| 八 | 计 时 收 费 | 注册造价工程师 |  |  | 200元/人·工作小时 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 省工程造价高级资格专业人员 |  |  | 160元/人·工作小时 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 省工程造价中级资格专业人员 |  |  | 100元/人·工作小时 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 省工程造价初级资格专业人员 |  |  | 40元/人·工作小时 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 特殊专业技术人员 |  |  | 由双方协议商定 |  |  |  |  |  |  |

注：1、按预算定额计价方式进行造价咨询服务的，仍按鲁价费发[1997]73号文件规定执行。

2、工程造价审核，其各项核增、核减金额相抵后最终差额不超过5%的，咨询服务费由委托单位支付；最终差额超过5%的，超过部分由原工程造价编制单位支付。咨询单位的审核结论要将核增核减各项金额依据书面通知委托单位和原工程造价编制单位。其他工程造价咨询服务，服务费一律由委托单位支付。

3、工程造价咨询服务收费采用差额定率累进计费方式。按本收费标准计费不足1000元，按1000元计算。计时收费按耗用工时计费。

4、本收费标准中的“建筑工程”系指土建工程及配套的装饰工程、安装工程；市政工程等；“安装工程”系指专项安装、二次装饰、房屋修缮工程、园林绿化工程等。

5、进行建设工程工程量清单编制或审核咨询服务时，工程设有标底的，以标底价为收费基数；没有标底的，以招标工程中标价或非招标工程承发包合同价作为收费基数。

6、承接工程预算、结算、招标标底、投标报价以及工程量清单的编制或审核和施工阶段全过程造价控制咨询项目时，不包括钢筋及各种规格、型号预埋件重量的计算，计算钢筋及各种规格、型号预埋件的计费单位为元/吨。

7、施工阶段全过程造价控制服务内容包括：

（1）确定工程造价控制目标，制定控制实施细则；

（2）参与造价控制有关的会议；

（3）根据工程进度编制工程用款计划；审核施工单位报送的完成工作量月报表，并提供当月付款建议书，经业主同意后作为支付当月进度款的依据。

（4）及时核定分阶段完工的分部工程结算；

（5）协助业主审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并及时向业主提供造价控制动态分析报告；

（6）承发包双方提出工程索赔时，为业主提供咨询意见；

（7）会同业主办理工程竣工结算，提供结算报告书；

（8）与造价控制有关的其他服务。

注：本项目清单编制费由中标单位支付给本项目的招标代理机构。