泰安市城区智慧数字化停车基础建设项目（2025年度）长城路金融中心智慧停车楼建设项目造价咨询服务釆购项目
（采购编号：HXZBB2025-71）
询比采购文件

采购人： 泰安市泰山发展投资有限公司（盖单位章）

采购代理机构： 山东合信项目管理有限公司（盖单位章）

二零二五年十月
目录

4第一章   询比采购公告


7第二章   供应商须知


111 总则


111.1 采购方式


111.2 采购项目概况和供应商资格要求


111.3 费用承担


111.4 保密


111.5 语言文字


111.6 计量单位


111.7 踏勘现场


111.8 询比采购预备会


121.9 分包


121.10 响应和偏差


122 采购文件


122.1 采购文件的组成


122.2 采购文件的澄清和修改


133 响应文件


133.1 响应文件的组成


133.2 报价


133.3 响应文件有效期


143.4 响应保证金（本项目不适用）


143.5 资格审查资料


143.6 响应方案


153.7 响应文件的编制


154 响应文件的递交


154.1 响应文件的包装与标记


154.2 响应文件的递交


154.3 响应文件的修改与撤回


165 开启响应文件


165.1 开启响应文件的时间和地点


165.2 开启程序


165.3 递交响应文件的供应商不足的情形


176 评审


176.1 评审小组


176.2 评审


177 合同授予


177.1 候选成交供应商履约能力核查


177.2 确定预成交供应商


177.3 预成交结果公示


187.4 发出成交通知书


187.5 发布成交公告


187.6 履约保证金


187.7 签订合同


187.8 特殊情形处理


198 异议


198.1 提出异议


198.2 异议处理


199 纪律要求


199.1 对采购人的纪律要求


199.2 对供应商的纪律要求


199.3 对评审小组成员的纪律要求


209.4 对与询比活动有关的工作人员的纪律要求


2010 需要补充的其他内容


2010.1 采购代理服务费


2010.2 其他


26第三章   评审办法


27评审办法前附表


291 评审方法（综合评分法）


292 初步评审标准和程序


292.1 初步评审标准


292.2 初步评审程序


303 详细评审标准和程序（综合评分法）


303.1 分值构成


313.2 评审基准价计算


313.3 评分标准


313.4 评分


313.5 汇总


313.6 排序


313.7 特殊情形处理


324 评审结果


324.1 提交书面评审报告


324.2 推荐候选成交供应商排序要求及数量


33第四章 合同条款及格式


68第五章   采购需求


695.1 项目说明


695.2 服务详细技术标准和要求


73第六章 响应文件格式


75—、响应函


76二、授权委托书


77三、商务和技术偏差表


78四、报价表


79五、资格审查资料


81六、响应方案


82七、其他资料




第一章   询比采购公告

泰安市城区智慧数字化停车基础建设项目（2025年度）长城路金融中心智慧停车楼建设项目造价咨询服务釆购项目询比采购公告
泰安市城区智慧数字化停车基础建设项目（2025年度）长城路金融中心智慧停车楼建设项目造价咨询服务釆购项目已具备采购条件，现公开邀请供应商参加询比采购活动。
1 采购项目简介

1.1 采购项目名称：泰安市城区智慧数字化停车基础建设项目（2025年度）长城路金融中心智慧停车楼建设项目造价咨询服务釆购项目
1.2 采购人：泰安市泰山发展投资有限公司
1.3 釆购代理机构：山东合信项目管理有限公司
1.4 釆购项目资金落实情况：已落实
1.5 采购项目概况：本项目占地面积 1724 平方米，总建筑面积1353.59㎡，建筑密度36.85%，地上容积率0.787，机动车停车位130个。
1.6 成交供应商数量：一家

2 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：泰安市城区智慧数字化停车基础建设项目（2025年度）长城路金融中心智慧停车楼建设项目全过程造价咨询服务；
2.2 服务期限：自合同签订之日起至整个项目竣工结算审计完成并出具完整的审计报告，移交全部审计资料至招标人为止；
2.3 服务地点：采购人指定地点；
2.4 质量要求或服务标准：现行的国家、省、市有关法律、法规、造价文件及委托人要求。
3 供应商资格要求

3.1在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照，并具有相应的服务能力；
3.2拟派项目经理须具有一级注册造价工程师执业资格，且必须在本单位注册；

3.3根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法【2016】285号）规定，投标人不得为失信被执行人。
3.4本项目不允许联合体报价。

4 采购文件的获取

4.1 有意参加询比采购活动的单位，请于2025年11月5日08时30分到2025年11月11日16时30分(北京时间，下同)，登录山东合信项目管理有限公司官方网站(网址：http://www.sdhxgw.net/)下载询比文件，并将加盖公章的营业执照扫描件发送至邮箱 tahx2016@vip.163.com （邮件内容注明项目名称、联系人、电话）。
4.2 釆购文件每套售价300元，售后不退。
5 响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间为2025年11月17日09时30分，地点为山东合信项目管理有限公司会议室。
5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或未密封的响应文件，采购人将拒绝接收。
6 响应文件开启时间和地点

响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行，地点为响应文件递交地点。邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人参加开启会议，供应商未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。
7 发布公告的媒介

本询比釆购公告在中国招标投标公共服务平台、泰山城建集团招标采购平台上发布。
8 其他

无

9 联系方式

采   购  人：泰安市泰山发展投资有限公司

地    址：泰安市泰山区泰前街道碧霞湖路116号

邮    编：271000

联  系  人：钱经理

电    话：0538-5333099 

采购代理机构：山东合信项目管理有限公司

地    址：泰安市长城路81号长城一品商业办公楼

邮    编：271000

联  系  人：陈金秀、吴潇

电    话：0538-8998169

电 子  邮 件：tahx2016@vip.163.com
第二章   供应商须知
供应商须知前附表

	条款号
	条款内容
	编列内容

	1.7.1
	踏勘现场
	(不组织

	1.8
	询比采购预备会
	(不召开

	1.9
	分包
	不允许

	1.10.2
	对非关键条款的偏差
	无偏差

	2.1（7）
	构成采购文件的其他资料
	资料名称:澄清、修改、补充

	2.2.1
	供应商要求澄清采购文件的时间
	截止时间：2025年11月17日09时30分  

	2.2.3
	供应商确认收到采购文件补充文件
	确认的最晚时间：收到补充文件次日  

确认的方式：邮箱发送回执 

	3.2.3
	最高限价或其计算方法
	(有，最高限价或其计算方法：参照鲁价费发【2007】205号文施工阶段全过程造价控制（含预结算）规定收费标准的40%计费

	3.2.4
	报价的其他要求
	应由供应商支付的所有税费均包括在供应商所报的总额价中，采购人不另行支付。 

本次投标价为完成本项目全部工作内容采购人应支付的全部费用，采购人不再另外支付其他费用。

	3.3.1
	响应文件有效期
	自递交响应文件截止之日起90日历天。

	3.4.1
	响应保证金
	(不要求递交

	3.4.2
	退还响应保证金的时间
	无。

	3.4.3（3）
	不退还响应保证金的其他情形
	无。

	3.5
	资格审查资料
	供应商应将以下资格审查资料加盖公章的复印件附在响应文件中，如没有按要求及时、完整、准确的提交，其报价一律按无效报价处理，因此造成的一切后果和损失均由供应商自行承担。

1.营业执照副本；

2.参加投标的如为法定代表人，则须提供法定代表人身份证明；如为授权委托人，则须提供授权委托人身份证、法定代表人授权委托书；（需提供原件）

3.项目负责人的一级注册造价工程师证书；

4.供应商认为需要提交的其它证明材料。

注：（1）供应商提供的证明材料必须真实有效，如有虚假，其响应文件作无效处理，若公示期间认定证明材料为虚假的，则取消成交资格，并按相关规定计入不良行为；

（2）本项目采用资格后审方式，评标时供应商所提供的证件不符合资格要求的责任自负。

	3.7.5
	响应文件副本份数及电子版要求
	响应文件副本  4   份
是否要求提供电子版响应文件：
(要求，提供电子版响应文件的形式：u盘   

	3.7.6
	装订要求
	响应文件的正本与副本应分别装订胶装成册，并编制目录

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	供货商名称：         （项目名称）响应文件

	4.2.1
	递交响应文件的截止时间和地点
	截止时间：2025年11月17日09时30分 

递交响应文件的地点：山东合信项目管理有限公司会议室

	4.2.2
	是否退还响应文件
	(否        

	4.3.3
	供应商撤回响应文件情况下退还响应保证金的时间
	无

	5.2（4）
	开启程序
	开启顺序：     递交文件顺序                 

其他应公布的信息：/       

	5.3
	递交响应文件的供应商不足的情形
	 供应商不足的数量要求：3家



	6.2.2
	推荐候选成交供应商的排序及数量
	是否排序：

(排序
数量：  1-3家 

	7.3
	预成交结果公示
	公示媒介：中国招标投标公共服务平台、泰山城建集团招标采购平台  

公示期限：3个工作日   

	7.5
	发布成交公告
	公告媒介：中国招标投标公共服务平台、泰山城建集团招标采购平台 

	7.6
	履约保证金
	(不要求递交

	8.1
	异议渠道
	联系人：陈金秀、吴潇     

联系电话：0538-8998169 

通信地址：泰安市长城路81号长城一品商业办公楼  



	10.1
	采购代理服务费
	(要求承担

1、费用标准或金额：

按照下表所列服务类收取标准的80%执行（按差额定率累进法计算）：

           服务费率

中标金额

工程

货物

服务

100万元以下（含100万元）

1.0%

1.5%

1.5%

100-500万元（含500万元）

0.7%

1.1%

0.8%

500-1000万元（含1000万元）

0.55%

0.8%

0.45%

1000-5000万元（含5000万元）

0.35%

0.5%

0.25%

5000万元-1亿元（含1亿元）

0.2%

0.25%

0.1%

1-5亿元（含5亿元）

0.05%

0.05%

0.05%

2、交费时间：成交供应商应自本项目中标公告结束之日起2日内将上述费用缴纳至采购代理机构。

3、交费方式： 现金或转账 

	10.2
	需要补充的其他内容
	无


1 总则

1.1 采购方式

本项目采用中国招标投标协会发布的《非招标方式采购代理服务规范》(T/CTBA001—2019)规定的询比釆购方式。
询比采购是指采购人组建评审小组与响应采购的供应商按照采购文件规定的规则和时间一次递交的响应文件进行评审，采购人根据评审小组的评审结果，选择确定成交供应商的釆购方式。
1.2 采购项目概况和供应商资格要求

釆购项目概况和供应商资格要求见第一章“询比采购公告”
1.3 费用承担

供应商准备和参加询比釆购活动所发生的各种费用由供应商自行承担。
1.4 保密

参加询比采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密,否则应承担相应的法律责任。
1.5 语言文字
采购文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.7 踏勘现场

1.7.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。
1.7.2 供应商可自愿参加踏勘现场活动。除采购人的原因外，采购人对供应商参加踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失不承担责任。
1.7.3 釆购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅作为供应商编制响应文件的参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
1.8 询比采购预备会
供应商须知前附表规定召开询比釆购预备会的，釆购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开询比采购预备会。
1.9 分包
本项目不允许分包。
1.10 响应和偏差

1.10.1 采购需求和合同草案中的关键条款均以“*”符号标记。响应文件应当对采购需求和合同条款及格式中的关键条款作岀满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被视为无效。
1.10.2 供应商须知前附表规定了对非关键条款允许偏差的范围和可以偏差的项数的,如响应文件存在的偏差超出上述范围或项数，将被视为无效。
2 采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：
（1） 询比釆购公告；
（2） 供应商须知；
（3） 评审办法；
（4） 合同条款及格式；
（5） 采购需求；
（6） 响应文件格式；
（7） 供应商须知前附表规定的其他资料。
采购人依照本章规定，对釆购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。
2.2 采购文件的澄清和修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或内容不全，应及时向釆购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式要求采购人对采购文件予以澄清。
2.2.2 采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清或修改。澄清或修改的内容以补充文件的形式发给所有获取采购文件的供应商。釆购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。
2.2.3 供应商在收到补充文件后，应按供应商须知前附表规定的时间和方式通知釆购人，确认已收到该补充文件。
2.2.4 除非确有必要，釆购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。
3 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：
（1） 响应函；
（2） 授权委托书(如有)；
（3） 商务和技术偏差表；
（4） 报价表；
（5） 资格审查资料；
（6） 响应方案；
（7） 供应商须知前附表规定的其他资料。
供应商在评审过程中作出的符合釆购文件要求的澄清、说明和补正，构成响应文件的组成部分。
3.1.2 供应商的法定代表人(单位负责人)亲自签署响应文件、亲自参加询比的，响应文件不包括第3.1.1(2)目所指的授权委托书。
3.2 报价

3.2.1 供应商应按釆购文件提供的格式(见第六章“响应文件格式”)在响应函和报价表中进行报价。响应函中报价应为包含国家规定的增值税在内的含税价格，同时应列明不含税价格和增值税税额。采购人将根据项目情况，在第三章“评审办法”第3.2.2项中选择按照含税价格或不含税价格对供应商进行价格评审。
3.2.2 供应商应充分了解釆购项目的总体情况以及影响报价的其他要素。对于货物和服务采购项目，采购人在签署采购合同时及合同履行过程中，有权在供应商须知前附表规定的幅度内对采购标的的数量进行增加或减少。
3.2.3 釆购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价。最高限价或最高限价计算方法在供应商须知前附表中载明。
3.2.4 报价的其他要求见供应商须知前附表。
3.3 响应文件有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期应为90日，从采购文件规定的递交响应文件的截止时间开始计算。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期，供应商应予以书面答复。同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件在原有效期届满后失效，但供应商有权收回其响应保证金。
3.4 响应保证金（本项目不适用）
3.4.1 供应商须知前附表规定要求递交响应保证金的，供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和采购文件提供的格式(见第六章“响应文件格式”)递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。供应商不按要求递交响应保证金的，其响应文件将被视为无效。
3.4.2 除供应商须知前附表另有规定外，采购人将在发出成交通知书后5日内向除候选成交供应商外的其他供应商原额退还响应保证金，并在采购合同签订后5日内向成交供应商和未成交的其他候选成交供应商原额退还响应保证金。釆用银行保函、担保机构担保函、保险机构保险单形式递交的响应保证金，经供应商同意后采购人可以不再退还。
3.4.3有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：
（1） 供应商在响应文件有效期内撤销响应文件；
（2） 成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金；
（3） 发生供应商须知前附表规定的其他不予退还响应保证金的情形。
3.5 资格审查资料

供应商应提供供应商须知前附表3.5中规定的资格审查资料，以证明其满足第一章“询比采购公告”对供应商的各项资格要求。
3.6 响应方案

3.6.1 响应文件应当对采购文件中的实质性内容作出响应。采购需求中明确为关键条款(标记“*”)的，供应商还应按照供应商须知前附表的规定提供有关证据或证明材料。
3.6.2 供应商只能提出唯一的响应方案。供应商在响应文件中提出多个响应方案的，其响应文件将被视为无效。
3.6.3 响应文件对采购文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明。响应文件偏差表中未列明的内容，将视为供应商响应釆购文件的要求；但如发现响应文件的其他部分与商务和技术偏差表的描述不一致或供应商的响应缺乏支持性文件，则评审小组有权要求供应商对相关问题进行澄清，并根据澄清结果对供应商的响应文件进行评审。
3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页,作为响应文件的组成部分。
3.7.2响应文件应用不褪色的材料书写或打印。
响应函应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。
响应函由代理人签字的，应在响应文件中附授权委托书,授权委托书应由供应商的法定代表人（单位负责人）签字并加盖单位章。

3.7.3 评审过程中供应商对响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。
3.7.4 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。
3.7.5 响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。供应商应根据供应商须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致，或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。
3.7.6 响应文件的正本与副本应分别装订胶装成册，并编制目录。
4 响应文件的递交

4.1 响应文件的包装与标记

4.1.1 响应文件应密封包装。未密封的响应文件，采购人将拒绝接受

4.1.2 响应文件封套上应载明的内容见供应商须知前附表。
4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的递交响应文件的截止时间前，将响应文件递交到供应商须知前附表规定的地点。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件,采购人将拒绝接收。采购人收到响应文件后，向供应商出具接收凭证。
4.2.2 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。
4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的递交响应文件的截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 响应文件的修改文件或供应商撤回已递交响应文件的书面通知应由供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位章。采购人收到供应商修改响应文件的书面文件后，向供应商出具接收凭证；釆购人收到供应商撤回响应文件的书面通知后，退回供应商的响应文件。
4.3.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商撤回响应文件的，采购人应在5日内退还已收取的响应保证金。（本项目不适用）
4.3.4 修改的内容为响应文件的组成部分。响应文件的修改文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、包装、标记和递交，并标明“修改”字样。
5 开启响应文件

5.1 开启响应文件的时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的递交响应文件的截止时间和地点公开开启响应文件，并邀请所有供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人参加开启会议，供应商未派代表参加的，视为默认开启结果。
5.2 开启程序

主持人按下列程序公开开启响应文件：
（1） 宣布开启会议纪律；
（2） 宣布参加开启会议的工作人员姓名；
（3） 供应商代表检查确认响应文件的密封情况；
（4） 按照供应商须知前附表规定的开启顺序开启响应文件，公布递交响应文件的供应商名称、响应报价及供应商须知前附表规定的其他应公布的信息，并记录在案；
（5） 供应商代表及相关工作人员等在响应文件开启记录上签字确认；
（6） 宣布有关注意事项；
（7） 开启会议结束。

5.3 递交响应文件的供应商不足的情形
采购项目选择一家成交供应商时，递交响应文件的供应商数量不足三家的，或采购项目选择多家成交供应商时，递交响应文件的供应商数量少于供应商须知前附表规定数量的，采购人可按照下述情况分别处理：

（1）终止询比并重新组织采购
采购项目存在影响公平竞争情形的，采购人应当终止询比采购，并根据不同情形和原因，采取相应纠正措施，重新组织采购。

（2）继续询比采购
采购项目不存在终止询比情形，且采购人也没有自行选择终止询比采购的，采购人应按照本章第5.2款规定的程序继续开启响应文件，并按照第三章“评审办法”规定的规则组织响应文件评审，完成询比采购后续程序。
6 评审

6.1 评审小组

6.1.1 评审由采购人组建的评审小组负责

6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1） 供应商主要负责人或供应商主要负责人的近亲属；
（2） 与供应商有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的。
6.1.3 评审小组组建后，评审小组成员共同推选或由采购人指定评审小组组长，评审小组组长负责组织评审工作。
6.1.4 在评审过程中，评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。
6.2 评审

6.2.1 评审小组按照第三章“评审办法”规定的评审标准和程序对响应文件进行评审和比较。
6.2.2 评审完成后，评审小组应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。评审小组推荐成交供应商的排序要求及数量见供应商须知前附表。
7 合同授予

7.1 候选成交供应商履约能力核查

采购人可对候选成交供应商的相关证明材料原件进行核验或组织现场考察，以确认候选成交供应商的生产经营、财务等实际状况与响应文件是否一致以及是否存在其他可能影响供应商履约能力的情况。核查结果将作为采购人选择确定预成交供应商的依据之一。
7.2 确定预成交供应商

采购人将根据评审报告及核查结果(如有)，对候选成交供应商综合评估后从中选择确定预成交供应商。
7.3 预成交结果公示

预成交供应商选定后，采购人将按照供应商须知前附表规定的公示媒介和公示期限进行公示，公示信息包括如下内容：
（1） 所有候选成交供应商名称、响应价格及工期/交货期/服务期限；
（2） 预成交供应商名称、预成交份额(如有)及选择原因；
（3） 供应商须知前附表规定的其他内容。
7.4 发出成交通知书

公示期结束后，在本章第3.3款规定的响应文件有效期内，采购人以书面形式向预成交供应商发出成交通知书。
7.5 发布成交公告

在发出成交通知书的同时，釆购人将在供应商须知前附表规定的公告媒介发布成交公告，公告信息包括成交供应商名称、响应价格及工期/交货期/服务期限、成交份额(如有)及供应商须知前附表规定的其他内容。
7.6 履约保证金（本项目不适用）
供应商须知前附表规定递交履约保证金的，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、有效期限和递交时间向采购人递交履约保证金。除供应商须知前附表另有规定外，履约保证金为采购合同金额的5%。
7.7 签订合同

7.7.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书规定的期限内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒绝签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还;给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。
7.7.2 发岀成交通知书后，釆购人无正当理由拒绝签订合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还响应保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。
7.7.3 除供应商须知前附表另有规定外，按照第三章“评审办法”第2.2.3项规定对响应报价进行修正后，若修正后的响应报价小于按照第三章“评审办法”第2.2.2项规定确定的评审价格，则签订合同时以修正后的响应报价为准；若修正后的响应报价大于评审价格，则签订合同时以评审价格为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价(采购文件不允许调整的费率和金额除外)。
7.8 特殊情形处理

因供应商对预成交结果提出异议、成交供应商无正当理由拒绝签订合同、成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件或者不按照采购文件要求递交履约保证金等导致采购人变更成交结果的，采购人应按照本条规定的程序重新选择确定预成交供应商、进行公示并公告。
8 异议

8.1 提出异议

供应商或者其他利害关系人可以对预成交结果提出异议。异议应在预成交结果公示期间通过供应商须知前附表规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：
（1） 异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；
（2） 具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。
异议函应由异议人的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位章。
8.2 异议处理

采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。
异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向供应商须知前附表规定的行业组织或专业咨询机构申请调解或进行反映。
采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，可以继续进行采购活动。
9 纪律要求

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露询比釆购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加询比采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。
9.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中,评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守、影响谈评审工作正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。
9.4 对与询比活动有关的工作人员的纪律要求

与询比活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及询比有关的其他情况。在询比活动中，与询比活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审工作正常进行。
10 需要补充的其他内容

10.1 采购代理服务费

供应商须知前附表规定由供应商承担采购代理服务费的，供应商应按照供应商须知前附表规定的费用标准或金额、交费时间和方式向釆购代理机构支付代理服务费。
10.2 其他
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件1   开启记录表

开启记录表

开启时间：    年    月    日    时    分
	序号
	供应商
	响应报价
	（供应商须知前附表规定的其他应公布的信息）
	备注
	供应商代表签名

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


采购人代表：                记录人：           
    年    月    日

附件2   问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：            ）

               （供货商名称）：

评审小组对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明和补正：
1.
2.
………

请将上述问题的澄清、说明和补正于    年    月    日    时前递交至      （详细地址）或发电子邮件至              （电子邮箱地址）。采用电子邮件方式的，应在    年    月    日    时前将原件递交至              （详细地址）。
采购人（或采购代理机构）：           （签字或盖单位章）
    年    月    日
附件3   问题的澄清

问题的澄清

（编号:             ）
评审小组：
问题澄清通知（编号：         ）已收悉，现澄清、说明和补正如下:
1.
2.
………

上述问题澄清、说明和补正，不改变我方响应文件的实质性内容，构成我方响应文件的组成部分。
供应商：                                        （盖单位章）
或

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：          （签字）
    年    月    日
附件4   成交通知书

成交通知书

            （成交供应商名称）：
你方所递交的       （项目名称）的响应文件已被我方接受，被确定为成交供应商。
成交价：                 。
请你方在接到本通知书后的    日内到            （指定地点）与我方签订采购合同。
特此通知。

采购人（或釆购代理机构）：                      （盖单位章）
     年    月    日

附件5   确认通知

确认通知

                 （采购人或采购代理机构名称）：
你方于    年    月    日发岀的          （项目名称）采购文件的澄清/修改的通知，我方已于    年    月    日收到。
特此确认。
供应商：                  （盖单位章）
    年    月    日

第三章   评审办法
评审办法前附表

	条款号及名称
	评审因素
	评审标准

	1
	评审方法
	评审方法
	(综合评分法

	2.1.1
	形式评审标准
	供应商名称
	与市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书一致

	
	
	响应文件签字盖章
	符合第二章3.7.2项及3.7.3项的规定

	2.1.2
	资格评审标准
	依法设立
	在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，具备有效的营业执照，并具有相应的服务能力

	
	
	资质要求
	拟派项目经理须具有一级注册造价工程师执业资格，且必须在本单位注册

	
	
	财务要求
	无

	
	
	业绩要求
	无

	
	
	信誉要求
	根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法【2016】285号）规定，投标人不得为失信被执行人。

	
	
	人员要求
	拟派项目经理须具有一级注册造价工程师执业资格，且必须在本单位注册

	
	
	联合体供应商
	本项目不允许联合体报价

	2.1.3
	响应性评审标准
	报价
	报价不超过最高限价

	
	
	响应文件有效期
	自递交响应文件截止之日起90日历天

	
	
	响应保证金
	无

	
	
	响应方案
	符合第二章第3.6款规定

	
	
	质量标准
	现行的国家、省、市有关法律、法规、造价文件及委托人要求

	
	
	完成期限
	自合同签订之日起至整个项目竣工结算审计完成并出具完整的审计报告，移交全部审计资料至招标人为止

	
	
	合同条款
	详见第四章  合同条款及格式

	2.2.2
	评审价格
	70分

	3   详细评审标准和程序（综合评分法）

	3.1
	分值构成

（总分100分）
	商务部分：      5   分

技术部分：      25    分

报价：          70     分

	3.2（2）
	评审基准价计算方法
	评审基准价=评审价格平均值(即通过初步评审的所有供应商评审价格的算术平均值)

	条款号及名称
	评分因素
	评分标准

	3.3（1）
	商务评分标准
	类似业绩 （3分）
	供应商自2022年1月1日至投标截止日，承揽的造价咨询业绩（包括跟踪审计或结算审计或全过程造价控制），每提供 1个得1分,最高得3分。

注：时间以合同签订时间为准，须将委托合同复印件制作在响应文件中。

	
	
	项目负责人业绩（2分）
	项目负责人自2022年1月1日至投标截止日，承揽的造价咨询业绩（包括跟踪审计或结算审计或全过程造价控制），每提供 1个得1分,最高得2分。

注：时间以合同签订时间为准，须将委托合同复印件制作在响应文件中。

	3.3（2）
	技术评分标准
	项目总体实施方案(2分)
	项目总体实施方案的指导思想和目标应与工程实际相符合，符合国家现行工程造价政策、方针，由评委在0-2分内赋分，没有此项不得分。

	
	
	施工图预算审核方案（3分）
	施工图预算审核方案合理、符合市场价，方案应最大限度符合项目实际情况、方案描述具有针对性且科学严谨、描述详尽细致，由评委在0-3分内赋分，没有此项不得分。

	
	
	跟踪审计服务方案（3分）
	跟踪审计实施方案应最大限度满足项目需求、实施方案描述应具有针对性且贴合项目实际服务情况、控制造价主要措施应科学可行，人员投入计划合理、各专业人员配备齐全。由评委在0-3分内赋分，没有此项不得分。

	
	
	施工合同及现场变更签证的造价审核（3分）
	根据提供的设计变更、现场签证审核方案应最大限度符合项目实际情况、方案描述具有针对性且科学严谨、描述详尽细致，由评委在0-3分内赋分，没有此项不得分。

	
	
	工程结算审核方案（3分）
	提供的工程形象进度审核方案、工程竣工结算审核方案应最大限度符合项目实际情况、方案论述具有针对性且可行性较高、描述详尽细致，由评委在0-3分内赋分，没有此项不得分。

	
	
	服务质量保证措施（2分）
	根据提供的服务保证措施应最大限度满足采购人使用需求、服务保障措施详细完善、有针对性，能提供审计全流程、各环节的控制措施和解决方法，描述详尽细致，切实可行、针对性强，由评委在0-2分内赋分，没有此项不得分。

	
	
	停车设备审计服务方案（3分）
	对本工程中涉及的停车设备审计制定专门的服务方案，内容应全面完善、有针对性、合理符合实际；针对停车设备审计的重点、难点分析准确，处理方式切实可行。由评委在0-3分内赋分，没有此项不得分。

	
	
	工作流程、组织协调（2分）
	就本项目工作流程、组织协调方案应结合审计工作，在监理单位、承包人、采购人之间建立一定组织协调关系，确保相互间信息沟通顺畅，可行性高，由评委在0-2分内赋分，没有此项不得分。

	
	
	内部管理制度及工作纪律（2分）
	企业内部职业道德规范制度、执业质量控制制度、职业培训制度、档案管理制度、财务管理制度、工作纪律等内部管理制度应当健全、合理、对工作指导性、针对性强，由评委在0-2分内赋分，没有此项不得分。

	
	
	本项目重点难点分析及相应措施和合理化建议（2分）
	根据供应商对本项目重点难点分析及相应措施和合理化建议，由评委在0-2分内赋分，没有此项不得分。

	3.3（3）
	报价评分标准
	评审基准价=评审价格平均值(即通过初步评审的所有供应商评审价格的算术平均值)。

偏差率=(供应商评审价格-评审基准价)/评审基准价×lOO%

① 如果供应商的评审价格＞评审基准价，则报价得分=70-偏差率×lOO×0.5；

② 如果供应商的评审价格≤评审基准价，则报价得分=70+偏差率×100×0.2

	条款号
	条款内容
	编列内容

	3.6
	供应商并列时确定供应商优先顺序的规则
	评审小组对供应商最终得分进行比较后，可以按照供应商最终得分由高到低的顺序对供应商排序。最终得分相等时，以评审价格低的优先；评审价格也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评审小组投票决定


1 评审方法（综合评分法）
本次评审采用综合评分法。评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第3条规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐候选成交供应商。
2 初步评审标准和程序

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。
2.2 初步评审程序

2.2.1 评审小组依据本章第2.1款规定的标准对供应商递交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。
2.2.2 除评审办法前附表另有规定外，评审价格为供应商在响应函中填报的大写含税价格。

评审价格若超过最高限价（如有），其响应文件将被视为无效。

评审小组经过对供应商的报价进行比较或基于专业经验认为某一供应商的报价异常过低，可能对其履约造成影响时，应当要求该供应商作岀书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其响应文件将被视为无效。
2.2.3 响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字或加盖单位章。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

响应报价有算术错误或其他错误的，评审小组按以下原则要求供应商对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效：
（1） 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2） 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3） 报价表中合计报价与分项报价的合价不一致的，以各分项报价的合价累计数为准；
（4） 如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。
响应报价的算术错误修正不改变评审依据的最终总报价。当修正后的总报价高于原响应报价时，视同供应商最终报价错误产生少漏计费用，签订合同时由供应商承担,如评审小组认为供应商无法承受少漏计费用，可以将最终报价作为异常低价处理；当修正后的总报价低于原响应报价时，签订合同时以修正后的报价为准。
2.2.4 供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为的，其响应文件将被视为无效。
2.2.5 特殊情形处理
初步评审后，如评审小组认为所有响应文件均无效，或者所有响应报价竞争性不足，高于市场预期价格，评审小组应当终止评审，或经采购人同意，直接转换选择其他采购方式，与原供应商共同完成后续采购程序。
选择直接转换采购方式采购的，评审小组按照本章第5条“直接转换采购方式评审程序”重新评审。除了采购人与供应商双方提出修改补充并接受新的条件和要求外,原采购文件与原响应文件对采购人和供应商仍然具有相应约束力。
3 详细评审标准和程序（综合评分法）

3.1 分值构成

（1） 商务部分：见评审办法前附表；
（2） 技术部分：见评审办法前附表；
（3） 报价：见评审办法前附表；
（4） 其他评分因素：见评审办法前附表。

3.2 评审基准价计算

（1） 评审价格：评审价格为按照本章第2.2.2项规定确定的价格。
（2） 评审基准价计算方法：
评审基准价=评审价格平均值(即通过初步评审的所有供应商评审价格的算术平均值)。
3.3 评分标准

（1） 商务评分标准：见评审办法前附表；
（2） 技术评分标准：见评审办法前附表；
（3） 报价评分标准：
报价得分采用如下方法计算：
偏差率=(供应商评审价格-评审基准价)/评审基准价×lOO%
① 如果供应商的评审价格＞评审基准价，则报价得分=F-偏差率×lOO×E1；
② 如果供应商的评审价格≤评审基准价，则报价得分=F+偏差率×100×E2
其中F为本章第3.1(3)项规定的报价所占的分值；E1是评审价格每高于评审基准价一个百分点的扣分值、E2是评审价格每低于评审基准价一个百分点的扣分值,E1可大于或等于E2。E1、E2的取值见评审办法前附表。
3.4 评分

评审小组成员按照评分标准独立对供应商的商务、技术和其他因素进行评分。报价评分由评审小组统一计算。各项得分汇总后为该成员给供应商的评分总分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.5 汇总

评审小组汇总每个成员对供应商的评分总分，每个供应商的评分总分的算术平均值为供应商最终得分。
3.6 排序

评审小组对供应商最终得分进行比较后，可以按照供应商最终得分由高到低的顺序对供应商排序。最终得分相等时，以评审价格低的优先；评审价格也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评审办法前附表的规定确定供应商优先顺序。
3.7 特殊情形处理

当通过初步评审的供应商数量未超过询比采购公告第1.6款规定的成交供应商数量、评审小组认为供应商的响应报价物有所值时，不再进行详细评审，直接推荐上述供应商为候选成交供应商。
4 评审结果

4.1 提交书面评审报告

评审小组完成评审后，应当向采购人递交书面评审报告。
4.2 推荐候选成交供应商排序要求及数量

评审小组应在书面评审报告中按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审小组对供应商最终得分进行比较后，按照供应商最终得分由高到低的顺序对供应商排序。最终得分相等时，以评审价格低的优先；评审价格也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评审小组投票决定。

  合同条款及格式

山东省建设工程造价咨询合同
	山东省住房和城乡建设厅
	

	
	制定

	山东省市场监督管理局
	


第一部分 协议书
委托人 （全称）：
咨询人 （全称）：

根 据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。
一、 工程概况

1.工程名称：                                    。
2.工程地点：                                   。
3.工程规模：                                  。
4.投资金额：                                  。
5.资金来源：                                  。
6.建设工期或周期：                             。

7.其他：                                       。
二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：泰安市城区智慧数字化停车基础建设项目（2025年度）长城路金融中心智慧停车楼建设项目施工前准备、施工、竣工阶段与造价有关的全部工作。包含施工图预算审核、进度款造价审核、工程计量与工程款审核、合同价款调整审核、工程变更、索赔、签证审核及工程实施阶段造价控制、竣工结算的审核等所有与工程建设相关的造价管理活动。
三、服务期限

自合同签订之日起至整个项目竣工结算审计完成并出具完整的审计报告，移交全部审计资料至招标人为止。

服务期满后，遇上级检查、巡视、审计、调研、指导等持续服务，不得推诿。
四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：相关的法律法规、规章、《建设工程造价咨询规范》的规定及其他相应国家、省或行业标准、规范等，并对审计成果终生负责。  
全过程跟踪审计终生质量负责人员表
	分工
	姓名
	电话
	职务及职称

	主要负责人
	
	
	

	分工负责人
	
	
	

	工作人员
	
	
	

	工作人员
	
	
	


五、酬金或计取方式

1.合同价格形式：         
2.签约合同金额：       （ 大写） (¥          )；
3. 中标折扣价在合同实施期间不因市场变化（或政策性）因素而变动。
六、、合同文件的构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
1. 中标通知书；
2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书；
3.专用条件及附录；
4.通用条件；
5.其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

七、 词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
八、双方承诺

1.委托人承诺，按照本合同的约定，提供开展工程造价咨询服务活动的依据资料，按照本合同约定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付咨询费，并履行本合同所约定的全部义务。

2.咨询人承诺，按照本合同的约定，完成服务范围内的建设工程造价咨询工作内容，确保工作成果符合本合同约定的成果要求，并履行本合同所约定的全部义务。
九、 合同订立

1.订立时间：__________年_________月________ 日。
2.订立地点：______________________________。
十、 合同生效

本合同自甲、乙双方签字并盖章后生效。
十一、 合同份数

本合同一式8份，具有同等法律效力，其中委托人执5份， 咨询人执2份，招标代理机构1份。
委托人：               （盖章）        咨询人：              （盖章）

法定代表人或其授权的                   法定代表人或其授权的

代理人：            （签字或盖章）     代理人：             （签字或盖章）

地址：                                 地址： 

账号：                                 账号 

开户银行：                             开户银行： 

邮政编码：                             邮政编码：

电话：                                 电话：

传真 ：                                传真：

电子信箱：                             电子信箱：

第二部分 通用条件
1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1 词语定义 

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。

1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.5“合同当事人”是指委托人与咨询人，亦称“合同双方”。
1.1.6“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的其他当事人。

1.1.7“正常工作”是指本合同订立时通用条款和专用条款中约定的咨询人的工作。

1.1.8“附加工作”是指咨询人根据合同条款完成的正常工作以外的工作。包括合同期限延长、增加服务内容、增加服务范围、提高成果要求、赶工、非咨询人原因引起的重复或反复工作等。

1.1.9“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目咨询人员。

1.1.10“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

1.1.11“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.12“签约合同价”是指委托人与咨询人在合同签订时在协议书中所确定的正常工作咨询费总金额。不包括在履行合同过程中进行的变更和调整。

1.1.13“咨询费”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的一定金额的服务报酬。包括正常工作咨询费、附加工作咨询费、合理化建议奖励金额和节约投资奖励金额等。

1.1.14“正常工作咨询费”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作，委托人应给付咨询人的咨询费。

1.1.15“附加工作咨询费”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人的咨询费。

1.1.16“合理化建议奖励金额”是指咨询人对咨询项目提出合理化建议或优化建议被采纳且为项目节约了投资或使委托人获得效益的，委托人应付给咨询人一定比例的费用。

1.1.17“节约投资奖励金额”是指咨询人对咨询项目确定的投资控制目标进行有效管控且为项目节约了有效投资的，委托人应付给咨询人一定比例的费用。

1.1.18“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.19“不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

1.1.20“时间”是指本合同约定按天（日）计算时间的，事件当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，时限的最后一天的截止时间为当日24时；按月计算时间的，指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

1.2 语言 

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.3 合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条款另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

1.协议书；
2.中标通知书或委托书（如果有）；

3.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

4.专用条款及附录；

5.通用条款；

6.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。 

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

1.4 适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用条款中约定本合同适用的其他规范、规程、计价依据、技术标准等规范性文件。

2.委托人的权利和义务
2.1 委托人的权利

2.1.1 委托人有权向咨询人询问了解工作进展情况及相关的内容。

2.1.2 委托人有权就造价咨询活动向咨询人提出对具体问题的意见和建议。

2.1.3委托人有权对咨询人的服务进行监督考核或履约评价。有关监督考核制度或履约评价标准在专用条款中约定。

2.1.4 咨询人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失，委托人有证据证明该行为属实的，委托人有权要求更换咨询团队成员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

2.2 委托人的义务
2.2.1 提供资料

委托人应当在专用条款约定的时间内，按照附录 C 的约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。咨询人需要第三人提供有关资料时，委托人应负责转达和资料转交。委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。

2.2.2 提供工作条件 

委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。
（1）委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的，除专用条款另有约定外，项目咨询人员有权无偿使用附录D中由委托人提供的房屋及设备。

（2）委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。
2.2.3 设定合理工作时限

委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。工作时限从委托人按 2.2.1条规定提供完整的资料后开始计算。如果委托人要求咨询人的工作时限小于标准工作时限或通常工作时限的，双方可协商一致相应增加咨询费。

合同双方应该在协议书中约定具体的咨询服务期。除专用条款另有约定外，非咨询人原因造成咨询服务期限超出合同约定期限30日时，咨询人可以解除合同，委托人应当向咨询人支付已完成部分的咨询费。

2.2.4 明确委托人代表

委托人应授权一名代表负责本合同的履行。

委托人应在专用合同条款中明确其负责本项目的委托人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。委托人代表在委托人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与委托人有关的具体事宜。委托人更换委托人代表时，应提前7日书面通知咨询人。

委托人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，咨询人可以要求委托人撤换委托人代表。
2.2.5 作出答复

委托人应当在专用条款约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求作出答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的，由此造成的工作延误和损失由委托人承担。
2.2.6 支付 

委托人应当按照合同的约定，及时签收咨询服务成果文件，按时足额向咨询人支付咨询费。

3.咨询人的权利和义务
3.1 咨询人的权利

3.1.1 咨询人有权要求委托人按附录C提供咨询工作所必需的依据资料。在咨询活动过程中，若委托人提供的资料不明确、不完整，咨询人有权要求委托人补充相关资料。

3.1.2咨询人进行咨询活动过程中，有权就与咨询活动有关的问题向第三人进行询问和调查核对。

3.1.3咨询人进行咨询活动过程中，有权进入工程现场进行勘察测量和取证，委托人应协调工程有关各方予以配合。

3.1.4因委托人的原因导致咨询人的工作受到延误或增加附加工作内容的，咨询人应将相关情况及可能产生的影响及时书面通知委托人，有权要求委托人顺延延误的工作时间及增加附加工作所需时间，并收取附加工作咨询费。

3.2 咨询人的义务

3.2.1咨询人应组建能够满足咨询服务需要的项目咨询团队。项目咨询团队的主要人员应具有专用条款约定的资格条件，团队人员的数量应符合专用条款的约定。采用招标程序签署本合同的，团队人员应当与投标文件载明的一致。

3.2.2 咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与投标文件载明的一致。

3.2.3咨询人应当按照专用条款约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的营业执照、信用等级及承担本合同业务的团队人员名单及造价工程师注册证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

3.2.4咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。不得参与与委托人利益相冲突的任何活动。

3.2.5咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程 造价咨询服务，不得转包承接的造价咨询服务业务。

3.2.6 咨询人应对委托人提供的各项资料进行检查核实，发现委托人提供的相关资料存在问题的，咨询人应当及时通知委托人。
3.2.7 咨询人的工作依据

咨询人应在专用条款内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、计价依据等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。

咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、计价依据等相关资料。必须由委托人提供的资料，应在附录C中载明。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。

除合同另有约定外，咨询人完成咨询服务所应遵守的法律以及技术标准在合同签订之后发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，咨询人应就推荐性标准向委托人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因委托人采纳咨询人的建议或遵守新的强制性的规定或标准，导致增加咨询服务费用和服务期延长的，由委托人承担。

3.2.8 在合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。咨询人确需更换项目负责人时，应提前7日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条款另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前3日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。

3.2.9咨询人员有下列情形之一，委托人要求更换咨询人的，咨询人应当更换： 

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的； 

（3）涉嫌犯罪的； 

（4）不能胜任岗位职责的； 

（5）严重违反职业道德的； 

（6）专用条款约定的其他情形。

3.2.10咨询人应当在专用条款约定的进度或时间内，按照专用条款约定的份数、组成向委托人交付咨询成果文件。

咨询人提供造价咨询服务以及出具的工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或山东省现行标准的，应在专用条款中约定具体的质量标准，并相应增加咨询费。

3.2.11咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖咨询人单位公章外，还应由参加咨询工作人员在工程造价咨询成果文件的签署页签章。

3.2.12咨询人应在专用条款约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建 议或者异议给予书面答复。

3.2.13咨询人编制的估算、概算、预算或者招标控制价、竣工结算等成果文件应严格控制成果偏差，对应成果偏差率可结合项目情况在专用条款中作出约定。

3.2.14服务范围包括投资（成本）控制的咨询项目，咨询人的服务质量和咨询成果应满足委托人为咨询项目设定的投资（成本）控制目标，具体要求可在专用条款中作出约定。

3.2.15 咨询人应对咨询成果进行有效管理和存档，确保依据资料、过程资料和成果资料完整归档备查。

3.2.16 项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备的，咨询人应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条款约定的时间和方式返还委托人。

4.违约责任
4.1 委托人的违约责任

4.1.1委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条款中约定违约金的计算及支付方法。

4.1.2委托人违反本合同约定造成咨询人损失的，委托人应予以赔偿。双方可在专用条款中约定赔偿金额的确定及支付方法。

4.1.3 委托人未能按期支付咨询费超过14 天的，应按下列方法计算并支付逾期付款利息。逾期付款利息=当期应付款总额×同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。双方也可在专用条款中另行约定逾期付款利息的计算及支付方法。

4.1.4因委托人未按时提供资料和工作条件或未按合同约定及时足额支付咨询费等导致咨询人暂停服务的，委托人应顺延咨询服务期限。

4.2 咨询人的违约责任

4.2.1咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条款中约定违约金的计算及支付方法。

（1）因咨询人原因导致逾期交付成果文件的，咨询人应向委托人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在咨询费中扣减。双方可在专用条款中约定违约金的计算及支付方法。

（2）因咨询人原因，所交付的成果文件超过合同约定的成果偏差率的，委托人可相应扣除一定比例的咨询费，但最多不能超过咨询费总额。具体的成果偏差率及相应扣除的咨询费比例由双方在专用条款中约定。

（3）服务范围包括投资（成本）控制的咨询项目，因咨询人原因没有完成既定的投资（成本）控制目标的，委托人可相应扣除一定比例的咨询费，但最多不能超过咨询费总额。具体扣除的咨询费比例由双方在专用条款中约定。

4.2.2因咨询人重大过失或违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条款中约定赔偿金额的确定及支付方法。

5.支付
5.1 合同价格形式

委托人和咨询人应在合同协议书中选择下列一种或多种合同价格形式，并在合同专用条款中约定具体内容：

5.1.1 固定总价

固定总价是指委托人和咨询人对正常工作咨询费约定固定价格的合同方式。

5.1.2固定单价    

固定单价是指双方约定以建筑面积等工程量为基数，按每单位工程量价格进行咨询费计算和调整的合同方式。

5.1.3固定费率

固定费率是指双方约定以项目建安工程费（工程概算/投资估算）的一定比例进行合同价格计算和调整的合同方式。

5.1.4固定折扣率

固定折扣率是指双方约定以项目计费标准（基准服务费）的一定比例，根据项目收费基数进行合同价格计算和调整的合同方式。

5.1.5基本咨询费+效益费 

基本咨询费+效益费的方式是指双方约定在以固定单价或固定总价或固定费率或固定折扣率形式计费的基础上，对于涉及造价审核的内容，根据其各项核增、核减金额，另行增加效益费而进行合同价格计算和调整的合同方式。双方应在专用条款中约定另行增加效益费的计算方法、比例及相应费率。   

5.1.6其他价格形式    

双方可在专用条款中约定合同其他价格形式。

如果委托人单独抽调咨询人专业人员进行技术支持服务的，双方可在专用条款中约定上述专业人员的具体服务内容、服务要求及服务报酬。
5.2 支付货币 

除专用条款另有约定外，咨询费均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条款中约定。

5.3 支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书，支付申请书的提交日期由双方在专用条款中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.4支付咨询费 

支付咨询费包括正常工作咨询费、附加工作咨询费、合理化建议奖励金额、节约投资奖励金额以及单独抽调人员进行技术支持等服务的报酬。其各自的计算方式、支付数额、支付时间由双方在专用条款中约定。

5.5 有异议部分的支付 

委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后7日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按本合同通用条款第7条的约定办理。

6.合同变更、解除与终止

6.1 合同变更

6.1.1 任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.1.2合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、计价依据等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、咨询费变化的，由双方在专用条款中约定。

6.1.3因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，咨询费应作相应调整，调整方法由双方在专用条款中约定。

6.1.4 全过程造价咨询或跟踪审核项目，委托人要求咨询人延长驻场服务期的，咨询费应作相应调整，调整方法由双方在专用条款中约定。

6.1.5因委托人原因造成咨询人工作返工或者重复工作或者咨询人按委托人提供的图纸等计价依据完成或基本完成计量工作后，委托人修改图纸等计价依据的，咨询费应作相应调整，调整方法由双方在专用条款中约定。

6.1.6除以上原因外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内容增加或有其他附加工作时，咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人，咨询费应作相应调整。增加的工作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作咨询费的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条款中约定。

6.2 合同解除

6.2.1委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

6.2.2有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）本项目不允许分包，咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同；

（2）咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付咨询费，经咨询人催告后，在28天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条款中约定解除合同的其他条件。

6.2.3任何一方提出解除合同的，应提前30天书面通知对方。

6.2.4合同解除后，委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨询服务费。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条款中自行约定。除不可抗力外因非咨询人原因导致的合同解除，其损失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.5 本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

6.3 合同终止

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

（1）咨询人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与咨询人结清并支付咨询费；

（3）咨询人将委托人提供的资料交还。

7.争议解决

7.1 协商

双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

7.2 调解

如果双方不能在14日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条款约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3 仲裁或诉讼   

双方均有权不经调解直接向专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1 考察及相关费用 

8.1.1除专用条款另有约定外，咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条款中约定。

8.1.2咨询人如需外聘专家协助工作，在合同约定的咨询工作范围内，其费用由咨询人承担；在约定的咨询工作范围以外的，其费用由委托人承担。

8.1.3委托人须组织成果文件审查或论证会议的，由委托人承担会议费用及所邀请的相关专家费用。

8.2 驻场

8.2.1委托人要求咨询人提供驻现场人员的，驻场人员的资格、人数、期限及方式等可在专用条款中约定。

8.2.2委托人在专用条款约定之外，额外要求咨询人提供长期驻场服务（指连续驻场超过5天，或有规律性且频率为一月多次的驻场服务）的，不额外支付费用。

8.3 奖励 

对于咨询人在服务过程中提出合理化建议或者为委托人节约投资，使委托人获得效益的，双方在专用条款中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作咨询费同期支付。为委托人节约投资的奖励金额与最后一期正常工作咨询费同期支付。

8.4 保密 

在本合同履行期间或专用条款约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条款中约定。

8.5 联络

8.5.1与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条款约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.5.2委托人和咨询人应在专用条款中约定各自的送达接收人、联系电话、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.5.3委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人 的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来 函件的内容。

8.6 知识产权

除专用条款另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

除专用条款另有约定外，咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询人侵犯他人知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的基础资料导致侵权的，由委托人承担责任。

除专用条款另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对方利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。

8.7 廉洁自律

8.7.1委托人代表及其工作人员不得要求或暗示咨询人及其咨询人员人为影响工程造价而损害国家利益、集体利益和他人合法权益。

8.7.2咨询人及其咨询人员应严格遵守国家相关法律法规，加强廉洁自律建设，严格履行合同约定。涉及合同的有关业务活动必须坚持公平、公正、诚信原则。不得为获取不正当利益，而损害国家利益、集体利益和他人合法权益。

8.7.3合同任何一方发现对方或第三人在业务活动中有违反廉洁规定的行为，应及时提醒对方或第三人加以纠正；情节严重的，应向其所在单位或上级主管部门或纪检监察、检察等有关机关举报；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

8.7.4合同任何一方如有违反廉洁条款，即构成重大违约，守约方有权即行解除本合同并无需承担任何损害赔偿责任。

8.8 补充条款

双方约定的其他事项详见合同专用条款。
第三部分 专用条件
1.词语定义、 语言、 解释顺序与适用法律

1.2 语言

本合同文件除使用中文外，还可用无。

1.3 合同文件的优先顺序

本合同文件的解释顺序为： 详见通用条件。

1.4 适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括：山东省工程建设标准《建设工程造价咨询服务规范》 DB37/T5130-2018 等 。

2.委托人的权利和义务

2.1 委托人的权利

2.1.1咨询人有权要求委托人提供咨询工作所必需的依据资料。在咨询活动过程中，若委托人提供的资料不明确、不完整，咨询人有权要求委托人补充相关资料。

2.1.2咨询人进行咨询活动过程中，有权就与咨询活动有关的问题向第三人进行询问和调查核对。

2.1.3咨询人进行咨询活动过程中，有权进入工程现场进行勘察测量和取证，委托人应协调工程有关各方予以配合。

2.1.4有权对咨询人受委托项目造价咨询情况实施检查、指导、监督和考核。

2.1.5有权要求咨询人随时报告阶段性审计成果，有权查阅项目纸质档案及电子资料
2..2委托人的义务

2.2.1 提供资料

委托人无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为：签订合同后七日内。
2.2.2 提供工作条件

项目咨询人员使用由委托人提供的房屋及设备，支付使用费的标准为：无。

2.2.3 工作时限

咨询人自合同签订之日起至整个项目竣工结算审计完成并出具完整的审计报告，移交全部审计资料至招标人为止。

服务期满后，遇上级检查、巡视、审计、调研、指导等持续服务，不得推诿。
2.2.4 委托人代表

委托人代表为： ___________，其权限范围：有权向咨询人询问工作进展情况及相关内容，对咨询人的服务工作进行监督、检查。负责与委托造价咨询业务有关的所有第三方的协调，为工程造价咨询单位提供外部条件。
2.2.5 答复

委 托人同意在_3日内， 对咨询人书面提交并要求作出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.2 咨询人的义务

3.2.1 项 目咨询团队的主要人员应具有 造价师 资格条件， 团队人员的数量为 ______________人。至少应包含1名土建造价工程师和1名安装造价工程师。
3.2.2 项目负责人为： ___________ ，项目负责人为履行本合同的权限为：  组织审计团队，编制、落实项目审计实施方案， 沟通、协调项目相关单位，审查确认现场变更、签证、隐蔽工程手续、审核设备材料（清单） 单价、复核工程结算资料、 出具成果文件等，保证在合同规定时间内完成 合同约定工作。

3.2.3咨询人应在工程建设过程中，跟踪审计，隐蔽工程收集全部记录工作底稿、影音影像资料。

3.2.4咨询人应参与隐蔽工程及工程验收工作并完成各方签字确认手续，同时对隐蔽部分进行拍照取证为今后结算办理提供依据。工程进度的审核须附上现场进度照片。对隐蔽工程的工程量进行审核据实结算，并把相应的工程量计算书放入工程结算审核报告中。

3.2.5咨询人应审查施工图纸与工程量清单的相符性，进行工程量价核对。

3.2.6编制计划。咨询人应积极配合委托人在规定的时间内完成项目预结并提交工程结算计划。

3.2.7主动性。咨询人应提高竣工验收配合度，主动提供计划建议。咨询人项目经理应及时反馈核对促进解决过程中存在的问题并积极与委托人管理人员共同推进结算进度，以提升结算审核工作效率。

3.2.8灵活性。咨询人需根据项目特点调整审计策略。应配合委托人的工作计划，不能以不符合审计程序拒绝进行审计工作。

3.2.9时效性。咨询人提供的工程量清单、报告的完成时间必须根据委托人计划付款节点提前10天完成。
3.2.10 咨询人的工作依据
相关的法律法规、规章、《建设工程造价咨询规范》的规定及其他相应国家、省或行业标准、规范等。
山东省工程建设标准《建设工程造价咨询服务规范》DB37/T5130-2018 等。
3.2.11 咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定 ：委托人书面通知要求更换的。
3.2.12委托人要求更换咨询人员的情形还包括：工作存在重大失误或与第三方熟识人员等对本工作开展存在不利因素的工程师。
3.2.13 咨询人向委托人提供有关资料的时间： 合同有效期内。咨询人向委托人提供的资料还包括：现场确认的工程量原始记录、批价单、审核计算书、现场音像图片， 审计报告等。
3.2.14 咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准：造价咨询成果报告书； 合同约定时间交付成果文件；造价咨询成果报告一式五份装订成册。
3.2.15咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后 三 日内给予书面答复。
3.2.16 使用委托人房屋及设备的返还
咨询人应在本合同终止后 /  日内移交委托人提供的房屋及设备，移交的方式为 / 。
4.违约责任

4.1 委托人的违约责任

4.1.1 委托人违约金的计算及支付方法： / 。
4.1.2 委托人赔偿金额按下列方法确定并支付：  / 。
4.1.3 委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付：  / 。
4.2 咨询人的违约责任

4.2.1 咨询人违约金的计算及支付方法：咨询人须在施工单位提交结算资料起 30日内出具完整的审核报告，并将全部资料移交给委托人，否则每天按照合同价款的2%进行扣除审计费，逾期超过 30 天的， 委托人有权废除合同，且不予支付任何费用，给委托人造成损失的， 同时承担相关损失， 并通报至相关部门， 列入黑名单。
4.2.2 因咨询人违反本合同约定或过错、过失造成委托人损失的，应向委托人承担违约责任，除赔偿委托人所有的损失（损失包括并不限于委托人主张权利产生的所有费用）外，委托人还有权单方解除或终止本合同。
4.2.3 咨询人不按本合同约定履行或履行不符合本合同约定的，应向委托人承担违约责任，除向委托人支付违约金人民币50000元并承担委托人主张权利产生的所有费用，违约金不足以赔偿委托人的损失的，还应赔偿委托人损失外，委托人还有权单方解除或终止本合同。
5. 支付

5.1.4 固定折扣率

造价咨询费参照鲁价费发【2007】205号文施工阶段全过程造价控制（含预结算）规定收费标准的    %计费
5.2 支付货币

币种为：人民币，汇率为：  / ，其他约定： / 。
5.3 支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期 7  日前，向委托人提交支付申请书。

5.4 支付咨询费

本工程无预付款，按工程形象进度付款，每次付款按已完工程量计算造价咨询费的80%支付，工程竣工验收合格出具竣工验收报告后付至已完工程量计算造价咨询费的85%，审计定案后付至定案值计算造价咨询费的97%，余款在工程缺陷责任期（24个月）满后无质量问题一次性无息付清。

（造价咨询费参照鲁价费发【2007】205号文施工阶段全过程造价控制（含预结算）规定收费标准的    %计费）。

注：（1）每次拨付工程造价咨询费前，咨询人需向委托人开具增值税专用发票，委托人收到增值税专用发票后付款。未提供发票或逾期提供发票的，委托人有权暂缓付款且不承担违约责任。（2）缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收合格之日起计算。

6.合同变更、解除与终止

6.1 合同变更

6.1.2 因非强制性标准、规范、计价依据等发生变化引起造价咨询服务范围及内容、服务期限、咨询费变化的， 咨询费的调整方法 ：不予增加。
6.1.3 因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，咨询费的调整方法： 按照工程结算金额进行调整。
6.1.4 委托人要求咨询人延长驻场服务期的咨询费的，调整方法： 不予调整。
6.1.5 因委托人原因造成咨询人工作返工或者重复工作或者咨询人按委托人提供的图纸等计价依据完成或基本完成计量工作后，委托人修改图纸等计价依据的，咨询费的调整方法： 不予调整。
6.1.6 除以上原因外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内容增加或有其他附加工作时， 附加工作酬金：不予增加。
6.2 合同解除

6.2.1委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

6.2.2有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同；

（2）咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付咨询费，经咨询人催告后，在28天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

（6）非委托人及客观原因，没有按期提供造价咨询成果或审计结果的，委托人有权解除本合同，不承担支付后续咨询服务费用。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条款中约定解除合同的其他条件。

6.2.3任何一方提出解除合同的，应提前30天书面通知对方。

6.2.4合同解除后，委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨询服务费。

因不可抗力导致的合同解除，其损失由双方各自承担。除不可抗力外因非咨询人原因导致的合同解除，其损失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.5本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

6.3 合同终止

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

（1）咨询人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与咨询人结清并支付咨询费；

（3）咨询人将委托人提供的资料交还。

7.争议解决

7.1 协商
双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。
7.2 调解

如果双方不能在 14  日内解决本合同争议，按 7.3 条的约定解决。
7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 2 种方式：
(1)提请 / 仲裁委员会进行仲裁。
(2)向委托人住所地人民法院提起诉讼。
8.其他

8.1 考察及相关费用

咨询人经委托人同意进行考察发生的费用  由咨询人自行承担。
差旅费及相关费用的支付：  由咨询人自行承担。
咨询人自行承担为履行本合同产生的一切费用。
咨询人自行承担因自身过失、过错产生的费用、责任。
8.2驻场

8.2.1咨询人投标时拟派人员应常驻施工现场，驻场时间同施工时间。
8.2.2 根据项目的实际需要，咨询人在实施审计工作时，施工期间在甲方指定地点现场办公，每天盯靠人员；其他时间须自行设立办公地点。委托人不额外支付费用。

8.3 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定：无。
8.4 保密

委托人申明的保密事项和期限：在本合同订立前、履行中、终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据，以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任，并不得向任何人披露上述资料和信息，但正常履行本合同各项义务的除外；保密期限：本合同保密期限长期有效，且本保密条款具有独立性， 不受本合同 的终止或解除的影响。
咨询人申明的保密事项和期限：  无 。
第三人申明的保密事项和期限：  无 。
8.5 联络

8.5.1 任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在 3  日 内送达对方指定的接收人和送达地点。
8.5.2 委托人指定的送达接收人：___________，送达地点：___________， 电子邮箱：            。
咨 询人指定的送达接收人： ___________，送达地点： ___________，电子邮箱：__________
8.6 知识产权

委 托 人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人。
咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件， 其著作权属于  委托人。
双 方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门 的检查须遵守以下约定  无 。
咨询人自行承担解决与第三方的知识产权纠纷，给委托人造成损失的，应当承担赔偿责任。
8.8 补充条款

在提供服务的过程中，出现的任何人员伤亡和委托人无关，均由咨询人自行承担所有责任。

工程建设廉洁协议书
工程项目名称：________________________
工程项目地址：_________________
甲方（委托人）：________________________
乙方（咨询人）：________________________
为切实规范甲乙双方在本项目中的各项活动， 预防本工程违法违纪等腐败现象的发 生，保障工程建设优质、安全和廉洁，根据相关法律法规的规定，特订立本协议书。
第一条 甲乙双方责任
（一）严格遵守国家和省、市关于市场准入、项目招标投标、工程施工、工程验收、 结算和市场活动等有关法律法规，相关政策以及廉政建设的各项约定。
（二）严格执行工程造价咨询合同文件，自觉按合同办事。
（三）咨询工作必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规 定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反国家、省、 市和甲方有关工程建设管理的规章制度。
（四）发现对方在本项目中存在违规、违纪、违法行为的，有权向其上级主管部门或 纪检监察、检察等有关机关举报。
（五）甲乙双方单位监督部门应充分发挥各自职能作用，积极互动形成纵向监督合力， 依照本协议书规定，对本工程廉洁从业情况实施监督，及时制止不廉洁行为的发生。
第二条 甲方责任
（一）甲方领导干部和从事该工程建设的管理人员，在工作中须严格遵守以下廉洁从 业规定：
1.不准向乙方和相关单位或个人索取钱物或接受回扣、礼金、各种有价证券、信用卡和好处费、感谢费以及其他支付凭证等。
2.不准接受可能影响公正执行公务的乙方和相关单位或个人的礼物馈赠、宴请、各种 形式的俱乐部会员资格、高消费娱乐活动。
3.不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人负担的费用。
4.不准要求、暗示或接受乙方和相关单位或个人为自己、配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、 旅游、度假等支付费用。
5.不准向乙方介绍配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员参与同甲方项目咨询合同有关的分包、劳务等经济活动。
（二）正式开工前组织与乙方廉洁责任人见面会，进行廉洁工程建设交底，明确廉洁工程建设责任和目标任务、举报方式。
（三）加强对质量安全、计量支付、工程变更以及工程结算等建设管理环节的监督管 理，特别是各业务审批效能方面的监察检查，提高建设管理服务水平。
（四）在工地现场设置反腐倡廉举报箱和公开举报电话，并组织开展廉政座谈、法制讲座、参观监狱等活动，加强廉洁自律教育，营造廉洁工地文化氛围，筑牢文化防腐第一道防线。
（五）成立现场监督工作机构，不定期对工地建设管理及监督工作情况开展巡查，对发现的有关问题，及时协调给予现场解决。
第三条 乙方责任
（一）与甲方保持正常的业务交往，遵守以下规定：
1.不准以任何理由向甲方人员行贿或赠送回扣、礼金、各种有价证券、信用卡和好处 费、感谢费及其他支付凭证等。
2.不准以任何理由为甲方人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、各种形式俱乐部 及高消费娱乐等活动。
3.不准以任何理由为甲方或个人报销应由对方或个人支付的费用。
4.不准为甲方人员及其配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员的装修住房、婚丧嫁娶、工作安排、学习培训、经商办企业以及出国（境）、旅游、度假提供方便和支付费用。
5.不准介绍和安排甲方人员及其配偶、子女、其他亲属朋友及身边工作人员参与同甲方项目咨询合同有关的分包、劳务等经济活动。
（二）细化内部廉洁工程建设任务，分解责任，明确落实到项目部管理人员，层层签订廉洁从业责任状，形成有效的管理机制。
（三）成立工地现场监督工作组，负责项目部廉政责任组织落实，工地廉洁文化建设以及对现场实施进行监督管理，并接受甲方监督工作机构的再监督。
（四）按甲方要求在工地项目部设置廉洁文化教育专区，开展观看警示教育片、图片展览等教育活动，加强对员工的法律法规、廉洁和职业道德教育。
第四条 违约责任
（一）甲方违约责任
1.甲方不履行或不完全履行本协议书有关责任义务给乙方造成损失的，在乙方提交足够证据并经查证属实的情况下，甲方赔偿其直接经济损失。
2.甲方人员出现受贿等严重违法违纪违规行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（二）乙方违约责任
1.乙方不履行或不完全履行本协议书有关责任义务的，按本工程合同规定须承担一般违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；情节较重的，须承担严重违约责任。
2.乙方出现严重违法违纪违规行为的，甲方将上报纪检监察机关依法查处，并提请建设行政主管部门根据相关规定给予相应处罚。
第五条 甲乙双方监管部门
1.甲方监督部门：         ，举报电话/电子邮箱：
        。
2.乙方监督部门：          ，举报电话：          ，
廉政责任人：        ，职务：        ，上级主管部门：          。
第六条 本协议书作为造价咨询服务合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方 签字盖章后生效。
第七条 本协议书有效期为双方签字盖章之日起至造价咨询服务合同履行完毕时止。
第八条 未尽事宜，由双方协商解决。
甲方：                                 乙方：
法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                        （签字或盖章）
日 期：    年  月  日                 日 期    年  月  日
附录A 服务范围及工作内容、咨询费一览表
	服务阶段
	服务范围及工作内容
	咨询费
	备注

	
	服务范围
	工作内容
	收费基数
	收费标准（比例）
	咨询费数额（单位：万元）
	

	决策阶段
	投资估算
	□编制□审核□调整
	
	
	
	

	
	经济评价
	□编制□审核□调整
	
	
	
	

	
	其他：
	
	
	
	
	

	设计阶段
	设计概算
	□编制□审核□调整
	
	
	
	

	
	施工图预算
	□编制□审核□调整
	
	
	
	

	
	其他：
	
	
	
	
	

	发承包阶段
	工程量清单
	□编制□审核□调整
	
	
	
	

	
	最高投标限价/标底
	□编制□审核□调整
	
	
	
	

	
	投标报价
	□编制□审核□调整
	
	
	
	

	
	清标报告
	□编制□审核□调整
	
	
	
	

	
	其他：
	
	
	
	
	

	实施阶段
	资金使用计划
	□编制
	
	
	
	

	
	工程计量与工程款审核
	□编制□审核
	
	
	
	

	
	合同价款调整
	□编制□审核□调整
	
	
	
	

	
	工程变更、索赔、签证
	□审核
	
	
	
	

	
	工程实施阶段造价控制
	
	
	
	
	

	
	其他：
	
	
	
	
	

	竣工阶段
	竣工结算
	□编制□审核□调整
	
	
	
	

	
	竣工决算
	□编制□审核□调整
	
	
	
	

	
	其他：
	
	
	
	
	

	运营阶段
	投资项目后评价
	
	
	
	
	

	
	运营期绩效评价
	
	
	
	
	

	
	其他：
	
	
	
	
	

	跟踪审核
	从项目建设前期准备工作至项目竣工验收交付使用全过程的全部经济活动的真实性、合法性、合规性、完整性和效益性进行监督、检查和评价
	
	
	
	
	

	全过程造
价咨询
	决策阶段
	
	
	
	
	

	
	设计阶段
	
	
	
	
	

	
	发承包阶段
	
	
	
	
	

	
	实施阶段
	
	
	
	
	

	
	竣工阶段
	
	
	
	
	

	其他服务
	BIM咨询服务
	
	
	
	
	

	
	材料设备询价
	
	
	
	
	

	
	目标成本规划与控制
	
	
	
	
	

	
	技术经济指标优化
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	


注：附录A中服务范围及工作内容未涉及的可在“其他服务”项中列明。
附录B 咨询人提交成果文件一览表
	服务阶段
	成果文件
名称
	成果文件组成
	提交时间
	份数
	质量标准
	成果文件形式

	□决策阶段
	
	
	
	
	
	□纸质    □电子

	
	
	
	
	
	
	□纸质    □电子

	
	
	
	
	
	
	□纸质    □电子

	□设计阶段
	
	
	
	
	
	□纸质    □电子

	
	
	
	
	
	
	□纸质    □电子

	
	
	
	
	
	
	□纸质    □电子

	□发承包阶段
	
	
	
	
	
	□纸质    □电子

	
	
	
	
	
	
	□纸质    □电子

	
	
	
	
	
	
	□纸质    □电子

	□实施阶段
	
	
	
	
	
	□纸质    □电子

	
	
	
	
	
	
	□纸质    □电子

	
	
	
	
	
	
	□纸质    □电子

	□竣工阶段
	
	
	
	
	
	□纸质    □电子

	
	
	
	
	
	
	□纸质    □电子

	□运营阶段
	
	
	
	
	
	□纸质    □电子

	□其他服务
	
	
	
	
	
	□纸质    □电子


附录C 委托人提供资料一览表
	名称
	份数
	提供时间
	资料形式
	是否需归还

	
	
	
	□纸质 □电子 □原件 □扫描件
	□是 □否

	
	
	
	□纸质 □电子 □原件 □扫描件
	□是 □否

	
	
	
	□纸质 □电子 □原件 □扫描件
	□是 □否

	
	
	
	□纸质 □电子 □原件 □扫描件
	□是 □否

	
	
	
	□纸质 □电子 □原件 □扫描件
	□是 □否

	
	
	
	□纸质 □电子 □原件 □扫描件
	□是 □否

	
	
	
	□纸质 □电子 □原件 □扫描件
	□是 □否

	
	
	
	□纸质 □电子 □原件 □扫描件
	□是 □否

	
	
	
	□纸质 □电子 □原件 □扫描件
	□是 □否

	
	
	
	□纸质 □电子 □原件 □扫描件
	□是 □否

	
	
	
	□纸质 □电子 □原件 □扫描件
	□是 □否

	
	
	
	□纸质 □电子 □原件 □扫描件
	□是 □否

	
	
	
	□纸质 □电子 □原件 □扫描件
	□是 □否

	
	
	
	□纸质 □电子 □原件 □扫描件
	□是 □否

	
	
	
	□纸质 □电子 □原件 □扫描件
	□是 □否

	
	
	
	□纸质 □电子 □原件 □扫描件
	□是 □否

	
	
	
	□纸质 □电子 □原件 □扫描件
	□是 □否


附录D 委托人提供房屋及设备一览表
	名称
	数量
	面积、型号及规格
	提供时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附录E 拟派本项目的服务团队人员一览表
	序号
	本项目任职
	姓名
	从业
年限
	职称
	专业
	职业资格
	服务
阶段
（如需）
	备注（是否驻场）

	
	
	
	
	
	
	名称
	注册证号
	
	

	1
	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	专业负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	土建
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	安装
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	市政
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	专业工程师
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	土建
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	安装
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	市政
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	辅助人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	资料管理
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	
	


第五章   采购需求
5.1 项目说明

5.1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

5.1.2本项目共分为1个标段。供应商所报价格为含税全包价，包括与提供服务相关的人员、材料、物力、设备、通讯、交通、管理费、利润、税金、风险、招标代理服务费等一切费用。采购人不再另行支付其它费用。

5.2 服务详细技术标准和要求

1、服务内容：

泰安市城区智慧数字化停车基础建设项目（2025年度）长城路金融中心智慧停车楼建设项目施工前准备、施工、竣工阶段与造价有关的全部工作。包含施工图预算审核、进度款造价审核、工程计量与工程款审核、合同价款调整审核、工程变更、索赔、签证审核及工程实施阶段造价控制、竣工结算的审核等所有与工程建设相关的造价管理活动。

工程投资金额暂定为2427.13万元。

服务要求：

2.1审计范围：有关的建设管理活动及工程造价以及与内部控制制度有关的所有资料。

2.2审计目标

（1）合法性：对项目全过程跟踪审计，在所有重大方面及时提出意见和建议；

（2）独立性：咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益； 

（3）经济性：对支出的合理性和真实性进行评价，确保支出的合理性；

（4）及时性：能及时、主动地按合同要求复核计量支付申请、工程变更、现场签证，认真地编制投资控制形象进度表，并向发包人汇报可能影响成本的事项并提出相关改善建议；

（5）建设管理水平：对建设管理单位的所有重大方面进行关注，及时提出意见和建议，确保建设单位在采购付款、工程项目等方面建立健全内部控制制度，实质提高建设管理水平。

2.3审计内容

2.3.1施工图预算审核。

审核施工图预算，包括范围是否完整、依据规范标准是否正确、工程量计算是否准确、价格是否合理。 

2.3.2跟踪审计。

（1）项目施工组织管理情况；

（2）资金筹集、管理、使用情况；

（3）根据工程进度編制工程用款计划；审核施工单位报送的完成工作量月报表，并提供当月付款建议书，经业主同意后作为支付当月进度款的依据；

（4）及时核定分阶段完工的分部工程结算；

（5）协助业主审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标；并及时向业主提供造价控制动态分析报告；

（6）承发包双方提出工程索赔时，为业主提供咨询意见；

（7）会同业主办理工程竣工结算；提供结算报告书；

（8）与造价控制有关的其他服务。

（9）A、为工程建设项目提供跟踪审计和结算审计；

B、负责审查施工合同有关变更、结算、造价控制等方面的条款，并协助委托人对施工方的合同履行情况进行监督；

C、负责隐蔽工程审核签证、设计变更工程确认、材料价格调研；

D、负责工程形象进度付款的审计确认；

E、负责为委托人提供所有结算审计等方面的咨询服务；

F、参与工程图纸会审及重大设计变更，提供降低工程造价的合理化建议；

G、根据委托方需要，不定时提供造价咨询服务。根据工程量大小安排一定数量相关专业工程造价人员，并确保盯靠在施工现场，为工程建设提供工程造价咨询服务，按时提供相应资料。

（10）对本项目的招投标造价和施工过程中的工程造价进行全面的审核和监控，包括：

A、跟踪审核工程变更、隐蔽工程记录、索赔资料等，提出专业意见或审核成果，其专业意见或审核成果应具备合法性、合理性和可实施性，取得委托方的认可，并能最终被施工单位接受；

B、参与委托方相关部门与施工单位就变更、签证单价的审核与协商；

C、中期支付工程量的审核； 

D、单项工程造价审核和工程价款结算审计；

（5）采购人安排需要审计的其他事项。

2.4审计要求

2.4.1时间、人员要求

（1）采购人与成交单位签定合同后，7天内审计组进场。

（2）供应商中标后应成立专门项目组，根据工程进展和审计要求，委派经验丰富且具有足够专业胜任能力的审计人员组成审计组开展审计工作，审计人员应包括：项目负责人1名，造价人员至少2人，至少应包含1名土建造价工程师和1名安装造价工程师。

（3）供应商派遣到本项目的项目负责人必须具备一级注册造价师资格。1名土建造价工程师和1名安装造价工程师必须具备二级及以上注册造价师资格。
（4）采购人在专用条款约定之外，额外要求供应商提供长期驻场服务（指连续驻场超过5天，或有规律性且频率为一月多次的驻场服务）的，不额外支付费用。

2.4.2工作要求

（1）供应商应在工程建设过程中，跟踪审计，隐蔽工程收集全部记录工作底稿、影音影像资料。

（2）供应商应参与隐蔽工程及工程验收工作并完成各方签字确认手续，同时对隐蔽部分进行拍照取证为今后结算办理提供依据。工程进度的审核须附上现场进度照片。

（3）供应商应审查施工图纸与工程量清单的相符性。

（4）编制计划。供应商应积极配合采购人在规定的时间内完成项目预结并提交工程结算计划。

（5）主动性。供应商应提高竣工验收配合度，主动提供计划建议。供应商项目经理应及时反馈核对过程中存在的问题并积极与采购人管理人员共同推进结算进度，以提升结算审核工作效率。

（6）灵活性。供应商需根据项目特点调整审计策略。应配合采购人的工作计划，不能以不符合审计程序拒绝进行审计工作。

（7）时效性。供应商提供的工程量清单、报告的完成时间必须根据采购人计划付款节点提前10天完成。

（8）估算金额大于20万元(含)品质变更或大于50万元(含)刚性变更，测算时限不超过6个工作日;第一次施工图图纸会审的变更测算，测算时限不超过13个工作日;除上述外的其他变更及工程任务单的测算，测算时限不超过3个工作日。在收到完整有效的一单一结资料后，在规定时限内进完成业务处理，原则上10万以下3个工作日内完成10万以上不超过7个工作日。
2.4.2 报告要求

（1）供应商中标后与采购人签定审计协议书进场后，对进场日之前采购人的建设项目管理情况（包括但不限于各项规章制度的建立、执行情况，工程变更情况审核等），40日内提交工程审核报告；

（2）每月将上月跟踪审计情况、发现的问题及处理的意见和建议，书面报告委托方；

（3）完工后，所报资料满足审计需要后30日内出具工程造价审核报告，并就工程价款结算出具审计意见；

（4）报告内容与格式：格式分为审计报告（工程造价审核报告）和管理建议书。工程造价审核报告应反映计量支付、变更令等送审金额、核减金额及核减理由、核定金额等内容、审定的基本建设结算书；管理建议书应包括内部控制制度符合性、有效性评审以及存在的主要问题和管理建议等。

  响应文件格式

          （项目名称）
响应文件

供应商：                  
    年    月    日

—、响应函

        (采购人名称):
1.我方已仔细研究了         (项目名称)采购文件的全部内容，愿意以参照鲁价费发【2007】205号文施工阶段全过程造价控制（含预结算）规定收费标准的    %计费的报价提供本项目服务，并按合同约定履行义务。
2.我方的响应文件包括下列内容：
（1） 响应函；
（2） 授权委托书；
（3） 商务和技术偏差表；
（4） 报价表；
（5） 资格审查资料；
（6） 响应方案；
………

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。
3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。
4.我方承诺在采购文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。
5.如我方成交，我方承诺：
（1） 在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2） 在签订合同时不向你方提岀附加条件；
（3） 按照采购文件要求递交履约保证金；
（4） 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“询比采购公告”中规定的供应商不得存在的情形。
7.                  （其他补充说明）。
供应商：                                     (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人：         (签字)

地  址：                                               

电子邮箱：                                             

电  话：                                               
邮政编码：                                             
     年    月    日

二、授权委托书
（适用于有委托代理人的情况）
本人   （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改      询比采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本委托书签署之日起至     询比采购项目签订采购合同之日止。
代理人无转委托权。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件。
供应商：                       （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：         （签字）

身份证号码：                               

委托代理人：                         （签字）

身份证号码：                               
    年    月    日

三、商务和技术偏差表

	序号
	采购文件章节及条款号
	响应文件章节及条款号
	偏差说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	
	
	


供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应采购文件的全部要求。

四、报价表

	项目名称
	

	报价
	参照鲁价费发【2007】205号文施工阶段全过程造价控制（含预结算）规定收费标准的    %计费

	服务期限
	

	询比文件认同程度
	


供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：   

日期：         年      月   日

五、资格审查资料

（一） 基本情况

供应商应根据供应商须知前附表要求提供主体资格证明及相关资质证明材料。
供应商还应根据供应商须知前附表的要求提供其他相关证明材料。
（二） 拟委任的主要人员汇总表

	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（三） 主要人员简历表
	姓名
	
	年龄
	
	执业或职业

资格证书名称
	

	职称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事类似工作年限
	

	毕业学校
	    年毕业于        学校    专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、项目负责人：提供注册造价工程师证书复印件。

2、1名土建造价工程师和1名安装造价工程师提供二级及以上注册造价师证书复印件。
3、业绩应根据询比文件“第三章 评审办法”在本表后附相关证明材料。 

4、其余人员自行拟定。
六、响应方案

响应方案一般包括(但不限于)下列内容：
项目总体实施方案；

施工图预算审核方案；
（3） 跟踪审计服务方案；
（4） 施工合同及现场变更签证的造价审核；
（5） 工程结算审核方案；
（6） 服务质量保证措施；
（7） 停车设备审计服务方案；
（8） 工作流程、组织协调；
（9） 内部管理制度及工作纪律；
（10） 本项目重点难点分析及相应措施和合理化建议。

七、其他资料

（一）近年的类似项目情况表

	项目名称
	

	服务内容
	

	委托人/发包人名称
	

	委托人/发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	服务是否完成
	

	项目负责人(如有)
	

	项目概况及供应商 履约情况
	

	备注
	


注：供应商应根据询比文件“第三章 评审办法”在本表后附相关证明材料。 
（二）供应商认为需要提交的其他资料。

_________________________





_________________________










